webshooks. Desarrollo de Software · LATAM INFORME EVOLUTIVO · CONFIDENCIAL Historia evolutiva del proyecto: de 7 empresas a una base de datos financiera Proyecto Módulo de Análisis Financiero — Backoffice Catalaxia Cliente Catalaxia S.A. Fecha Junio 2026

Para quién es esta guía: un developer full-stack que sabe programar pero no sabe nada de finanzas, y que se suma al proyecto ahora. El objetivo no es que aprendas SEC EDGAR de cero (para eso ya existe `GUIA_SEC_EDGAR_PARA_DEVS.md` — leela primero si no sabés qué es un CIK, un ratio o un 10-K). **Esta guía cuenta otra cosa: la historia de cómo se construyó el proyecto**, en qué orden, qué problemas aparecieron, cómo se resolvieron, y por qué el alcance fue creciendo en cada etapa hasta llegar a donde está hoy. Está escrita para leerse de arriba hacia abajo, en orden cronológico. Cada fase existe porque la fase anterior, aunque funcionó, no alcanzaba.

0. El problema que arrancó todo

Catalaxia (el cliente) necesita un screener financiero: una tabla con

cientos de empresas (CEDEARs — acciones de EE.UU. que cotizan en Argentina)

donde se puedan comparar ratios como el PER, el margen neto o el ROE para

decidir si una acción está cara o barata.

Para llenar esa tabla hacían falta datos financieros confiables. Había dos

caminos:

❌ Scraping a Investing.com: es lo que se probó primero y falló. Quedó

documentado en `failed_investing_scraping/README.md`

junto con 9 scripts de prueba (demo_scraping_*.py, demo_inspect_*.py,

etc.). Es frágil, viola los Términos de Servicio de Investing, y el sitio

detecta y bloquea bots.

✅ SEC EDGAR: la base de datos oficial del gobierno de EE.UU. Gratis, sin

scraping, legal. El problema: los datos vienen crudos (no hay un campo

"PER" listo para usar, hay que calcularlo desde cero).

La decisión fue ir con EDGAR. Pero surgió la pregunta obvia: **¿de verdad se

puede reconstruir lo que muestra Investing.com calculando todo a mano desde

datos crudos?** Nadie lo sabía todavía. De ahí nace la Fase 1.

Fase 1 — ¿Esto funciona? (5 empresas USA + 2 ADRs argentinos)

Objetivo de esta fase: validar la hipótesis antes de construir nada grande.

Qué se hizo: se tomaron 5 empresas estadounidenses muy conocidas (AAPL,

MSFT, NVDA, TSLA, AMZN) más 2 ADRs argentinos, se calcularon a mano los ratios

desde los datos crudos de EDGAR, y se compararon contra lo que mostraba

Investing.com para esas mismas empresas.

Qué se encontró (documentado en

`docs/calculos-financieros/documentacion/RESUMEN_FINAL_HALLAZGOS.md`):

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Revenue, Net Income | convergen casi exacto (&lt;1% y &lt;0,1% de diferencia) |
| Deuda/Equity | converge bien (&lt;4%) |
| P/E ratio y EBITDA pre-calculados | divergen fuerte — hasta 54,9% en NVDA |

El aprendizaje clave de esta fase: Investing.com usa GAAP puro (el

estándar contable oficial) para las cosas importantes, no los números

"ajustados" (non-GAAP) que algunas empresas prefieren mostrar en sus propios

reportes para parecer más rentables. Esto se documentó en

`GUIA_RATIOS_EDGAR_vs_INVESTING.md`:

qué tomar directo de EDGAR, qué calcular a mano, y qué no usar nunca

(ver `EJEMPLO_CALCULO_LOCAL.md`

para el cálculo completo de AAPL paso a paso).

Conclusión de la Fase 1: "esto funciona, EDGAR puede reemplazar a

Investing.com" — pero probado sobre 7 empresas, todas grandes y conocidas. La

pregunta que quedó abierta: **¿funciona igual con un universo más realista,

mezclando empresas chicas, bancos, y compañías extranjeras?** De ahí nace la

Fase 2.

🧠 Nota de alcance: acá el plan original (PLAN_SCREENER_218_ACCIONES.md) apuntaba a 218 acciones (200 CEDEARs + 18 ADRs). Ese plan **nunca se llegó a ejecutar como estaba escrito** — quedó superado por el camino real que siguió el proyecto (Fases 2 y 3). Es interesante leerlo como referencia de "qué se pensaba al principio", no como lo que pasó.

Fase 2 — Validar a escala real: 99 tickers (Tickets.xlsx)

Objetivo de esta fase: dejar de probar con 7 empresas "fáciles" y probar

con una lista real de 99 tickers, mezclando blue chips de EE.UU. con ADRs

extranjeros difíciles (India, Japón, Brasil, Rusia, Taiwán...).

Esta es la fase donde aparecieron todos los problemas reales que una

muestra de 7 empresas conocidas nunca iba a mostrar. El pipeline quedó en

`scripts/tickets/` (01_mapear_cik.py →

07_generar_estadisticas.py), cada script resuelve un paso:

Paso 1 — ¿Cuál es el CIK de cada ticker?

Antes de pedirle nada a EDGAR hay que traducir el ticker (AAPL) a su CIK

(0000320193, el ID que usa la SEC). Se construyó

`01_mapear_cik.py` usando el archivo

oficial company_tickers.json de la SEC.

Problema encontrado: dos tickers (GOLD y CHA) **ya no representan lo

que uno esperaría**. La SEC reasigna tickers cuando una empresa cambia de

nombre o se deslista: GOLD hoy es "Gold.com, Inc." (no Barrick, que pasó a

cotizar como B), y CHA hoy es una cadena china de té (no China Telecom,

deslistada en 2021).

Cómo se resolvió: en vez de adivinar o usar el dato "casi seguro

correcto", se excluyeron explícitamente y se mandaron a una lista de

revisión manual. Resultado: 99 → 77 tickers con CIK resuelto con confianza.

Paso 2 — Descargar financials (EDGAR) y precios (yfinance)

`02_descargar_datos.py` reusa

los fetchers de backend/fetchers/ para bajar, por cada CIK, todo el

historial financiero, y por cada ticker, el precio actual.

Problema encontrado: la librería yfinance, en la versión que estaba

fijada en backend/requirements.txt (0.2.50), ya no funcionaba — Yahoo

Finance había cambiado su API y la librería vieja no sabía hablarle más.

Fallaban los 77 tickers, el 100%.

Cómo se resolvió: actualizar yfinance a una versión nueva (1.4.1)

resolvió todo de inmediato. Lección: una dependencia externa "que siempre

funcionó" puede romperse sin avisar si el proveedor (Yahoo, en este caso)

cambia algo del otro lado.

Resultado de este paso: 77/77 precios OK. De los 77 financials, **65

bajaron bien y 12 fallaron** — todos emisores extranjeros sin datos

completos en us-gaap (ver el problema de IFRS más abajo).

Paso 3 — Calcular los ratios (acá aparecieron los bugs más interesantes)

`03_calcular_ratios.py` toma

los datos crudos y aplica las fórmulas de la Fase 1 (TTM, márgenes, ROE,

etc.).

Bug #1 — CAT (Caterpillar) con un PER de 106. Investigando por qué el

margen neto y el PER de Caterpillar salían absurdos, se encontró que el tag

NetIncomeLoss de esa empresa deja de tener datos desde 2011 — Caterpillar

consolida una subsidiaria financiera y, por eso, tagea su ganancia neta con

ProfitLoss en vez de NetIncomeLoss. El cálculo estaba dividiendo un Net

Income de hace 15 años contra acciones de hoy.

Cómo se resolvió: agregar ProfitLoss como alternativa (*fallback*) de

NetIncomeLoss — un cambio de una línea, ya documentado en

`GUIA_SEC_EDGAR_PARA_DEVS.md`

pero que nadie había implementado todavía.

**Bug #2 — los datos IFRS nunca se extraían (encontrado, pero NO arreglado en

esta fase).** Las empresas extranjeras (India, Brasil, Europa) no usan la

taxonomía us-gaap, usan ifrs-full, que tiene otros nombres de tag

(ProfitLoss en vez de NetIncomeLoss, Revenue en vez de Revenues, etc.).

El código que hace el fallback a ifrs-full seguía buscando los nombres de

us-gaap — entonces nunca encontraba nada, y esas 11 empresas quedaban

marcadas como "sin datos" cuando en realidad **sí tenían datos, solo que con

otro nombre**. Se verificó con ING (un banco holandés con 482 tags ifrs-full

disponibles) que el dato realmente estaba ahí.

Por qué no se arregló en el momento: arreglarlo bien requería mapear ~10

tags IFRS y decidir qué hacer con monedas no-USD (EUR, GBP, etc.) — una

decisión de diseño más grande de lo que daba el tiempo de esa sesión. Se

documentó como pendiente en vez de improvisar una solución a medias. **Esto

es importante: quedó anotado como deuda técnica consciente, no como un

descuido.**

Resultado de este paso: de 65 empresas con financials, 48 quedaron con

ratios completos. El resto, NULL explícito en lo que faltaba — nunca un número

inventado.

Paso 4 y 5 — Reporte y comparación contra Investing.com

`04_generar_reporte.py` armó

el primer Excel. `05_comparar_investing.py`

cruzó esos resultados contra una planilla cargada a mano desde Investing.com

(informe_seguimiento_detallado.xlsx).

Problema encontrado (de infraestructura, no de datos): el archivo CSV que

se estaba editando se corrompió cuando Excel lo volvió a guardar — cambió el

separador de columnas de , a ; (por la configuración regional en

español) y agregó cientos de filas vacías. El primer intento de

sobreescribirlo empeoró el daño.

Cómo se resolvió: restaurar desde un backup hecho *antes* de tocar nada

(por eso conviene siempre hacer una copia antes de escribir sobre un

archivo real), y blindar el script para que: detecte el separador

automáticamente, valide que el archivo tiene la forma esperada *antes* de

escribir, y escriba primero a un archivo temporal que se valida antes de

reemplazar el real.

Problema encontrado (conceptual): comparar el ROE de Investing.com contra

nuestro cálculo daba resultados sin sentido. La razón: Investing.com muestra

el ROE como una foto puntual (Net Income TTM / Equity), pero el pipeline solo

tenía calculado el CAGR del ROE a 5 años (una tasa de crecimiento, no un

nivel). Son dos magnitudes distintas — compararlas es como comparar

"temperatura de hoy" contra "cuánto subió la temperatura en 5 años".

Cómo se resolvió: agregar el cálculo de ROE TTM simple, sin tocar el CAGR

existente (que sirve para otra cosa).

Paso 6 y 7 — Mostrar la cuenta completa y encontrar outliers

`06_generar_calculos_edgar.py`

agregó una solapa que desglosa cada ratio en su fórmula completa con

celdas de Excel encadenadas (PER = Precio / EPS_TTM, donde EPS_TTM = Net

Income TTM / Acciones, etc.) — para que cualquiera pueda auditar de dónde

sale cada número sin abrir el JSON crudo.

`07_generar_estadisticas.py`

calculó estadística (media, desvío, P50/P90/P95/P99) de la divergencia entre

EDGAR e Investing, y para los outliers (los peores casos) hizo

ingeniería inversa: "si el número de Investing fuera correcto, ¿qué

Net Income/Equity/Dividendos implicaría? ¿Y qué tan lejos está eso de lo que

realmente dice EDGAR?". Así se encontró, por ejemplo, que NMR (Nomura)

tiene un error de escala **en el propio filing que la empresa le mandó a la

SEC** (las acciones en circulación están tageadas con un millón de veces el

valor real) — no es un bug nuestro, es un dato sucio en el origen.

El documento que junta todo esto es

`DIAGNOSTICO_INVESTING_vs_EDGAR.md`:

tiene las 10 causas raíz encontradas en esta fase y el efecto medido de

cada fix — las divergencias mayores al 10% bajaron de 107 a 39 (-64%) a

medida que se iban resolviendo.

Conclusión de la Fase 2

El método funciona muy bien para empresas de EE.UU. (mediana de

divergencia: PER 1,3%, EPS y Margen casi exactos) y bastante mal para

empresas extranjeras — pero ya se sabe exactamente por qué (el bug de IFRS

pendiente) y exactamente qué haría falta para arreglarlo.

Cómo cambió el alcance: se empezó queriendo "completar los ratios de

Tickets.xlsx" y se terminó con un pipeline reproducible, 10 bugs documentados,

y una lista clara de qué falta — mucho más valioso que los 99 números en sí.

Fase 3 — De 99 a 8.021: la escala real (trabajo en sesión paralela)

Importante para el lector nuevo: esta fase **no la hicimos en la misma sesión** que la Fase 2 — la hizo otra sesión de trabajo (vía la interfaz web), en paralelo. Lo que sabemos de esta fase viene de `BITACORA_Y_DECISIONES.md` y `ESPEC_TAGS_RATIOS.md`, más evidencia real de ejecución en data/log_bloque1.txt, data/log_bloque2.txt y data/log_precios.txt (esos logs muestran contadores reales de progreso, no son una afirmación sin respaldo).

La pregunta que motivó esta fase: la Fase 2 probó que el método funciona

sobre 99 tickers elegidos a mano. Pero, **¿cuántas empresas hay en total

disponibles en EDGAR, y hasta dónde se puede escalar esto?**

Lo que se midió: SEC EDGAR tiene 8.021 empresas con ticker. De esas,

~82% reportan en us-gaap, ~4% en ifrs-full, el resto son fondos/ETFs sin

estados financieros tradicionales. El S&P 500 está 100% cubierto — es el

universo ideal para arrancar (empresas grandes, ~19 años de historia, máxima

confiabilidad).

El fix de IFRS que había quedado pendiente — acá se resolvió

Esta fase retomó exactamente el bug que la Fase 2 dejó documentado y sin

arreglar: se construyó un mapeo canónico GAAP↔IFRS (NetIncome viene de

NetIncomeLoss o ProfitLoss, según la taxonomía; Revenue viene de

Revenues o Revenue, etc.), con los nombres de tag IFRS descubiertos

empíricamente probando contra ADRs reales (GGAL, ABEV, VIV, PAM, UGP, NU,

GGB, LOMA). Esto es lo que finalmente desbloqueó a casi toda la plaza

argentina y brasilera — sin este fix, quedaban afuera del dataset.

Arquitectura nueva: 5 bloques en vez de un script único

Catálogo — las 8.021 empresas con sector/país/tamaño.

Facts — todos los tags XBRL por empresa, GAAP+IFRS unificados.

Ratios fundamentales — ~28 ratios (márgenes, ROE, deuda, FCF, CAGR).

Valuación — PER, P/Book, EV/EBITDA, usando **market cap en USD + tipo

de cambio** para las empresas que reportan en moneda local (evita el lío

de mezclar un precio en dólares con un dato financiero en pesos/reales).

Flags de calidad — el cinturón de seguridad: en vez de borrar un dato

raro, se marca (ni_fy, roe_ns, fx, mktcap_rev) y se deja a criterio

humano.

Resultado medido

553 empresas con ratios calculados (S&P 500 completo + ADRs

Argentina/Brasil/LatAm), de las 8.021 totales.

429 de esas 553 (78%) quedan limpias (sin ningún flag) — listas para

screening serio sin revisión adicional.

Validado de nuevo contra Investing.com sobre este dataset más grande: **PER

mediana 1,3%, ROE mediana 0,4%** — coincide con lo que ya se había medido en

la Fase 2, ahora confirmado a mayor escala.

Lo que todavía falta (pendiente, documentado, no resuelto)

Validar la valuación del universo nuevo contra Investing (recién se midió

sobre los ratios fundamentales).

La "cola larga" de EE.UU. (~7.458 empresas más chicas que todavía no se

bajaron).

Historia completa (hoy se guardan 6 años, se puede ampliar reprocesando el

raw cache ya descargado, sin volver a pedirle nada a la SEC).

Cobertura de intereses y ROIC (faltan 2 conceptos en el mapeo).

El alcance, de punta a punta: cómo fue cambiando

|  | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresas | 7 (elegidas a mano, conocidas) | 99 → 77 con CIK → 65 con datos | 8.021 catalogadas → 553 con ratios |
| Pregunta que respondía | ¿EDGAR puede reemplazar a Investing? | ¿Funciona con un universo real y difícil? | ¿Hasta dónde se puede escalar? |
| Taxonomía | us-gaap (no se tocó IFRS) | us-gaap + IFRS detectado roto, sin arreglar | us-gaap + IFRS arreglado |
| Resultado de confiabilidad | ~99% en lo importante (5 USA) | PER 1,3%, pero solo en empresas USA | PER 1,3% confirmado a escala, 78% del dataset "limpio" |
| Qué falta al cerrar la fase | Probar a escala real | Arreglar IFRS, escalar más allá de 99 | Cola larga USA, historia completa, valuación de ADRs |

El patrón que se repite en las 3 fases: cada fase termina probando que el

método anterior funcionaba, pero revela un límite nuevo que la fase siguiente

ataca. Ninguna fase fue "la solución final" — cada una dejó la cancha más

chica para la próxima.

Lecciones que se repiten en las 3 fases (las que importa recordar)

Nunca estimar un dato que falta. Si un componente no está, el ratio

queda NULL. Un NULL honesto es mejor que un número inventado que

alguien podría confundir con un dato real.

"Oficial" no significa "sin errores". El caso de Nomura (un error de

escala de un millón de veces, en el propio filing que la empresa mandó a la

SEC) demuestra que hay que validar incluso la fuente "de la verdad".

Comparar A contra B exige que A y B midan lo mismo. El ROE TTM vs. CAGR

y el EPS anual vs. TTM son los dos ejemplos reales de este proyecto: se ven

parecidos, son cosas distintas, y confundirlos rompe cualquier conclusión.

**Un bug que no se puede arreglar bien en el momento, se documenta como

pendiente — no se improvisa una solución a medias.** El fix de IFRS es el

ejemplo perfecto: se encontró en la Fase 2, se dejó anotado, y se resolvió

recién en la Fase 3 cuando hubo tiempo de hacerlo bien.

Las dependencias externas se rompen sin avisar. yfinance dejó de

funcionar de un día para el otro porque Yahoo cambió algo de su lado. Fijar

una versión no es "configurar una vez y olvidarse".

Hacer backup antes de escribir sobre un archivo real, siempre. El

incidente del CSV corrompido se resolvió en segundos porque existía una

copia de antes.

Mapa rápido: dónde leer más de cada fase

| Fase | Documentos clave |
| --- | --- |
| 1 | docs/calculos-financieros/documentacion/RESUMEN_FINAL_HALLAZGOS.md, GUIA_RATIOS_EDGAR_vs_INVESTING.md, EJEMPLO_CALCULO_LOCAL.md |
| 2 | scripts/tickets/*.py (el código), docs/screener/DIAGNOSTICO_INVESTING_vs_EDGAR.md (los 10 bugs), informe_seguimiento_detallado.xlsx (los datos en vivo) |
| 3 | docs/screener/BITACORA_Y_DECISIONES.md, docs/screener/ESPEC_TAGS_RATIOS.md, data/log_bloque1.txt/log_bloque2.txt/log_precios.txt |
| Fundamentos de finanzas y de la API | docs/screener/GUIA_SEC_EDGAR_PARA_DEVS.md ⭐ leer esto primero si las palabras "EPS" o "XBRL" no significan nada para vos |

Próximo paso sugerido para un junior nuevo: leé

GUIA_SEC_EDGAR_PARA_DEVS.md completo primero (son ~30 minutos y te da el

vocabulario que esta guía asume que ya tenés). Después volvé a esta guía y

seguila de nuevo de punta a punta — la segunda lectura se entiende mucho más

rápido.

webshooks.com  ·  Informe Evolutivo  ·  Confidencial  ·  Junio 2026