# PARTE XVIII — QUÉ FALTA

Identificación: Que falta

El cierre honesto: decisiones, certificaciones, gaps de software y prioridades

concretas. Este manual no debe declararse terminado todavía.

Material de base: docs/manual/MANUAL_SCOPE.md §4-§6;

docs/manual/MANUAL_TOC.md §4-§5; `outputs/runbook/

RUNBOOK_READINESS_REPORT.md` §16-§18; plan maestro §40 y §3466-3495.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Paso 1 · Decisiones abiertas (D-1…D-4) — bloquean cuatro capítulos

| id | decisión | bloquea | impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| **D-1** | ¿Econ Facts / Financial Model / tramo C de CNV / homologación TIKR viven en el repo principal, en el worktree, o en los dos? | Caps. 6, 7, 10-C, 17 | los cuatro quedan `NOT_IMPLEMENTED` hoy; es una decisión de producto, no de documentación |
| **D-2** | ¿el manual absorbe `docs/runbooks/` o lo envuelve? | la forma física del manual | estructural; este manual está escrito para servir a las dos opciones |
| **D-3** | ¿KO se certifica tras corregir sus hallazgos, o se cambia de piloto? | Caps. 2-5, 8, 11, 14, 16 | afecta 8 de 17 capítulos |
| **D-4** | ¿vocabulario de homologación del encargo (`METHODOLOGY_DIFFERENCE`, `DATE_DIFFERENCE`) o el implementado (12 estados)? | Cap. 17 | no mezclar vocabularios en un reporte |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Paso 2 · Certificaciones pendientes (C-1…C-6) — precondición de escritura

| id | qué | bloquea |
| --- | --- | --- |
| **C-1** | creación del entorno desde cero | Cap. 1 |
| **C-2** | Economic Facts / Financial Model | Caps. 6, 7 |
| **C-3** | correr y certificar **KO** (única excepción a "no ejecutar pilotos") | Caps. 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 16 |
| **C-4** | tramo C de CNV / homologación TIKR | Caps. 10-C, 17 |
| **C-5** | idempotencia de `job5` (tramo B) — hoy solo "alta" sin procedimiento | Cap. 14 |
| **C-6** | E2E de Market — 9 de 11 scripts sin documentar | Cap. 9 |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Paso 3 · Las prioridades (P0 → P1 → P2)

P0 — nada se vuelve a certificar hasta acá:

Idempotencia de S00 — refutada hoy; una segunda corrida contamina.

Idempotencia de S02 — refutada hoy; causa directa de la RUNNING

huérfana acumulada (F-009 / SG-11).

`is_custom` (W-2) del golden run de KO — un hecho de KO no se puede

volver a emitir con el mismo hash si la clasificación depende del orden de

las tags.

P1:

Generalizar S01 (multi-emisor) — C-S01-004 está clavado a YPF

(SG-05).

Entorno reproducible desde cero (C-1).

Integrar el reporte del golden run de KO al manual (C-3, D-3).

CNV ejecutable desde el repo principal (resolver SG-01 + D-1).

Árbol de diagnóstico generalizado por GUID/CUIT (Cap. 15, PARCIAL).

Gate agregado con exit code (L-4/GAT-02).

P2:

Economic Facts completo (Cap. 6) y Financial Model persistido (Cap. 7,

L-11/L-12).

Market E2E con puente instrumento→entidad (SG-10) y 11/11 scripts

documentados (C-6).

Provenance E2E también para Market (hoy bloqueada por L-5).

CapEx (la CNV no lo publica — caen FCF y 6 métricas más; L-8).

Homologación TIKR generalizada y desde el repo principal (C-4, D-1-D-4).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Paso 4 · Los software gaps y su remediación

RUNBOOK_READINESS_REPORT.md §16 documenta 11: SG-01 (no hay E2E CNV),

SG-02 (no se almacena el SHA CNV — C-C3-008 nunca compara nada),

SG-03 (14 ratios contables sin persistir), SG-04 (no hay reconciliación

descargado→procesado→con datos), SG-05 (C-S01-004 clavado a YPF),

SG-06 (dos stage_id para C3), SG-07 (sin vocabulario de códigos

operativos), SG-08 (no existe cuarentena), SG-09 (S04 no persiste

checkpoint), SG-10 (enlace instrumento↔emisor roto), SG-11 (huérfanas se

detectan, no se cierran), SG-12 (no se valida que una descarga contenga un

documento).

Remediación priorizada (§18) — la más barata y de mayor impacto es la

primera, y es lo que hoy impide el gate PASS:

Reconciliación de cobertura como check bloqueante (SG-04).

Tabla de rechazos por documento en CNV y que _mark_done distinga

éxito de fracaso (SG-04/SG-07).

Persistir el SHA256 de cada documento CNV y poblar hash_cnv

(SG-02) — habilita C-C3-008 ya escrito.

Puente instrumento→entidad (SG-10) — desbloquea todos los múltiplos.

Decidir el camino CNV oficial (SG-01) — decisión de arquitectura.

6-11. Persistir los 14 ratios (SG-03), unificar C3_CNV_fetch/C3_CNV_FETCH

(SG-06), cerrar huérfanas (SG-11), parametrizar C-S01-004 (SG-05),

checkpoint en S04 (SG-09), cuarentena (SG-08, depende de 2).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Paso 5 · Los limitaciones que se documentan, no se arreglan

L-1 (sin --resume), L-2 (QUARANTINED no existe), L-3 (sin rollback

fuera de Market), L-4 (sin gate agregado), L-5 (enlace roto), L-6 (job5

sin ledger), L-7 (CNV oficial no baja EEFF), L-8 (CNV no publica CapEx),

L-9 (226/286 son cáscaras), L-10 (perímetro no computable del formulario),

L-11 (FM no persistido), L-12 (ratio_engine SEC-first), L-13 (serie ARS

no comparable sin deflactar, IAS 29), L-14 (9 códigos / 374 scripts),

L-15 (5 tests en rojo), L-16 (9 de 7.998 entidades con hechos).

Una limitación no se elimina editando este catálogo: se elimina cuando su

causa deja de existir.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

## GATE de la Parte XVIII

EL MANUAL NO ESTÁ TERMINADO.

El cierre de este manual es una decisión de producto, no de

documentación: publicar los cuatro capítulos partidos por el worktree

(Economic Facts, Financial Model, tramo C, TIKR) con rótulo NOT_IMPLEMENTED

cubre la forma pero no la función. El único criterio honesto de cierre es la

resolución de D-1 … D-4, la ejecución de C-1 … C-6 y el cierre de la

gaps que el gate del sprint marcó — encabezadas por SG-04/SG-12: **una

corrida incompleta que nadie detecta no se declara terminada, se instrumenta

para que no pueda volver a pasar.**

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

*Todo lo que este manual puede prometer está escrito: cómo operar lo que

existe. Todo lo que no, está en este capítulo con su código exacto.*