CATALAXIA

INFORME DE RESULTADOS

Resultados técnicos, cobertura, calidad y homologación

YPF · KO · METROGAS · SEC/EDGAR · CNV · MARKET · RATIOS · TIKR

| KPI | Resultado | KPI | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| YPF normalizados | 47.930 | KO facts | 45.113 |
| METR canonical facts | 2.795 | CNV documentos censados | 286 |
| Comparaciones TIKR | 327 | Ratios CNV calculables | 38 |
| Instrumentos Market | 584 | Precios diarios | 4.799.938 |

Corte: 05/09/2026

# 0. ROADMAP DE CONFIABILIDAD — DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

Este apartado contextualiza los resultados del informe. El avance se expresa mediante evidencia verificable, no mediante un porcentaje subjetivo: qué ya fue demostrado, qué está en consolidación y qué evidencia concreta falta para alcanzar el estándar final.

## 0.1 El objetivo final

Catalaxia busca que cada ratio publicado sea confiable, consistente y reproducible: su definición debe ser inequívoca; sus inputs deben ser identificables; la fórmula y las reglas de selección deben estar versionadas; el resultado debe poder reproducirse con los mismos inputs, código y configuración; y un tercero debe poder recorrer el lineage desde el ratio hasta el hecho financiero y la fuente primaria.

## 0.2 Estado actual basado en evidencia

| Área | Evidencia ya obtenida | Estado | Qué falta para cerrar |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC / extracción | YPF: 47.930 hechos normalizados; KO: 45.113. S00–S04 con gates históricos PASS en pilotos. | DEMOSTRADO EN PILOTOS | Cerrar idempotencia de S00/S02 y consolidar un E2E limpio. |
| Integridad / multi-emisor | F-054: 0 punteros foreign/hanging sobre 135.077; F-055: 0 contradicciones económicas reales en 8 emisores. | DEMOSTRADO | Mantener estos controles como regresión permanente. |
| Ratios | Auditoría independiente 60/60; política explícita NOT_CALCULABLE; F-058 adversarial 8/8. | VALIDADO EN PILOTOS | Completar modelo económico, cobertura y publicación certificada. |
| CNV / METR | 2.795 hechos canónicos; 286/286 censo; 0 violaciones semánticas; 1.763 hechos reconstruidos independientemente. | EN CONSOLIDACIÓN | Completar extracción de códigos faltantes y cerrar PDFs/provenance donde corresponda. |
| Provenance | En flujos SEC auditados se puede recorrer fact → parsed → filing/RAW → SHA256. | PARCIALMENTE DEMOSTRADO | Extender el estándar a Market/CNV y a todos los ratios publicados. |
| Reproducibilidad | S03/S04 tienen evidencia positiva; idempotencia secuencial demostrada en componentes auditados. | PARCIAL | Resolver S00/S02 y obtener una ejecución E2E repetida bajo el mismo snapshot. |
| Homologación externa | TIKR: 327 comparaciones; 25 MATCH, 16 CLOSE, 174 explicadas; 8 UNRESOLVED (2,4%). | EN PROGRESO | Investigar los 8 casos restantes y ampliar cobertura. |
| Certificación global | Los pilotos y auditorías muestran controles reales, pero todavía no existe certificación global. | PENDIENTE | Unificar gates, snapshot, provenance, idempotencia y auditoría en una única certificación. |

## 0.3 Qué significa llegar a “ratio certificado”

| Propiedad | Criterio verificable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Correcto | Inputs, unidades, períodos, perímetro y matemática coherentes con la definición económica. | El valor representa el concepto que declara representar. |
| Consistente | La definición canónica se aplica de la misma forma entre emisores y períodos comparables. | Las comparaciones no dependen de una etiqueta aislada o de una fuente particular. |
| Reproducible | Mismo snapshot + misma versión de código + misma configuración → mismo resultado. | Hashes y conteos estables; cero diferencias no explicadas. |
| Auditable | Ratio → fórmula → inputs → hecho → filing/RAW → archivo → SHA256. | Un tercero puede reconstruir el origen del resultado. |
| Certificable | Todos los controles/gates requeridos pasan y existe evidencia independiente. | El ratio puede publicarse con estado CERTIFIED. |

## 0.4 Próximos hitos

• Hito 1 — Reproducibilidad SEC: corregir/cerrar S00 y S02 y ejecutar un E2E limpio y repetible para YPF y KO.

• Hito 2 — Modelo económico: formalizar Economic Facts y Financial Model para que los ratios no dependan únicamente de tags.

• Hito 3 — CNV completo: ampliar vocabulario, preservar NIL versus cero, completar provenance y avanzar sobre PDF cuando sea necesario.

• Hito 4 — Market + fundamentals: consolidar la relación instrumento → entidad y la trazabilidad de los inputs de valoración.

• Hito 5 — Homologación: llevar los casos UNRESOLVED de TIKR a una explicación documentada o declararlos INCOMPARABLE/ANOMALY cuando la evidencia lo justifique.

• Hito 6 — Certificación: establecer un gate único para distinguir CALCULABLE, VALIDATED, REPRODUCIBLE, AUDITED, CERTIFIED y PUBLISHED.

## 0.5 Principio de interpretación

Los resultados no deben interpretarse como una afirmación de certificación global. La conclusión respaldada por la evidencia es más precisa: existe una base funcional y validada en pilotos, con controles y auditorías que ya demostraron propiedades importantes; el trabajo pendiente consiste principalmente en cerrar reproducibilidad end-to-end, cobertura, provenance y certificación a escala. Las metas futuras son objetivos, no resultados ya obtenidos.

# 1. Resultado general

Catalaxia demuestra una cadena funcional de ingesta, parsing, normalización, modelado y validación en pilotos reales. La evidencia disponible es sólida en SEC/EDGAR y parcial en CNV/Market. El estado global permanece en PASS WITH WARNINGS porque subsisten brechas de idempotencia, integración y cobertura.

| Área | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| SEC / YPF | 27 filings; 67.084 parsed; 47.930 normalized | PASS WITH WARNINGS |
| SEC / KO | 45.113 facts; 17 XBRL + 14 pre-XBRL; 20/20 registry | PASS WITH WARNINGS |
| CNV / METR | 286 censados; 58 procesados; 2.795 canonical facts | PASS WITH WARNINGS |
| Market | 4.799.938 precios; 584 instrumentos | Datos disponibles |
| Provenance | Trazabilidad hasta archivo/SHA en muestras | PARCIAL |
| Idempotencia | S03/S04 demostradas; S00/S02 pendientes | PARCIAL |
| TIKR | 327 comparaciones; 8 unresolved | BENCHMARK |

# 2. Pilotos

## 2.1 YPF

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| CIK | 0000904851 |
| Filings | 27 (2002–2026) |
| Parsed facts | 67.084 |
| Normalized facts | 47.930 |
| S02 | 171/171 PASS |
| S03 | 27/27; 67.084 facts |
| S04 | 67.084 → 47.930 |
| EPS | ≈ -2,11 USD |
| P/B | ≈ 1,836 |
| EV/Sales | ≈ 1,599 |
| P/E | NOT_CALCULABLE |

Resultado: la cadena SEC está operativa; la principal limitación es que S00/S02 todavía presentan problemas de segunda ejecución y la evidencia actual combina corridas históricas.

## 2.2 KO

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| CIK | 0000021344 |
| Facts | 45.113 |
| XBRL | 17 filings |
| Pre-XBRL | 14 filings |
| QNames | 12.061 |
| Registry | 20/20 conceptos resueltos |
| EPS | 3,05 USD CALCULADO |
| Desempate IDENTICO | 26.172 |
| POR_PRECISION | 12.746 |
| POR_FACT_ID | 3.113 |
| UNICO | 3.082 |
| S03 idempotencia | Demostrada |
| S04 idempotencia | Demostrada |

Resultado: KO demuestra que el modelo multi-taxonomía resuelve US-GAAP sin una rama específica por emisor y aporta la evidencia más fuerte de idempotencia SEC.

## 2.3 METROGAS

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| CUIT | 30657863676 |
| Documentos censados | 286 |
| Procesados | 58 |
| Rechazados | 2 |
| Canonical facts | 2.795 |
| Documentos útiles | 56 |
| Shells / espera | 226 |
| Períodos | 29 por perímetro |
| Perímetros | CONSOLIDADO + INDIVIDUAL |

Resultado: el modelo CNV canónico conserva entidad, período, perímetro, unidad, escala y measurement_date; la extracción completa todavía requiere F-063 y la integración definitiva del tramo canónico.

# 3. CNV — cobertura

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Tags declarados | 81 |
| Tags reconocidos | 51 |
| Tags no reconocidos | 25 |
| Observaciones con valor | 4.028 |
| Observaciones extraídas | 2.891 |
| Observaciones perdidas | 1.137 |
| NIL descartados | 258 |
| Ratios calculables | 38 |

Resultado: F-062 no detectó pérdida entre reconocido → persistido → canónico. La pérdida se concentra principalmente en vocabulario no reconocido y NIL. F-063 es el paso de mayor impacto para elevar cobertura.

# 4. Ratios y Financial Model

| Familia | Resultado |
| --- | --- |
| Ratios contables definidos | 14 |
| Ratios mercado/valuación | EPS, P/E, P/B, EV/Sales |
| Ratios CNV reconocidos | 12 |
| Ratios CNV calculables | 38 |
| EV/EBITDA | No calculable completamente por ausencia de D&A consistente |
| FCF family | Limitada principalmente por CapEx detallado |
| NOT_CALCULABLE | Se utiliza cuando falta input, período/unidad compatible o precio |

Resultado: el motor aplica una política explícita de NOT_CALCULABLE; no sustituye faltantes por cero ni por otro período.

# 5. Market

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Precios diarios | 4.799.938 |
| Instrumentos | 584 |
| Corporate actions | 51.917 |
| Quality checks | 8.322 |
| Fetch log | 601 |
| Symbol mappings | 584 |

Validación destacada METR FY2025: P/E ≈ 11,09 en Catalaxia vs 11,10 en TIKR; P/B ≈ 1,51 en ambos. Market Cap mostró una diferencia aproximada de -0,03% en 4/5 años del benchmark.

Brecha estructural: el entity_id de market_instruments continúa en un espacio legacy distinto del entity_id namespaced del engine.

# 6. Provenance e integridad

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| S02 SHA | RAW revalidado mediante SHA256 |
| S03 hash_out | hashout-v2 sensible al contenido |
| S04 | hash de entrada recalculado |
| KO provenance | SHA DB = SHA archivo en muestra auditada |
| Pointers | 0 foreign/hanging pointers tras F-054 |
| Contradicciones de contexto | 0 reales tras F-055 |

# 7. Idempotencia

| Etapa | Resultado |
| --- | --- |
| S00 | NO — segunda ejecución puede generar UniqueViolation |
| S01 | No certificada como E2E multi-emisor |
| S02 | NO — problema de checkpoint |
| S03 | SÍ — demostrada en KO |
| S04 | SÍ — demostrada en KO |

# 8. Homologación TIKR — METR

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Comparaciones | 327 |
| Métricas distintas | 59 |
| MATCH | 25 |
| CLOSE | 16 |
| Diferencias explicadas | 174 |
| CATALAXIA_MISSING | 73 |
| CATALAXIA_ONLY | 30 |
| TIKR_ONLY | 1 |
| UNRESOLVED | 8 (2,4%) |
| Backlog P0 | 2 |
| Backlog P1 | 2 |
| Backlog P2 | 2 |
| Backlog P3 | 1 |

| Tema | Resultado observado |
| --- | --- |
| IAS 29 | TIKR reexpresa comparativos; Catalaxia conserva AS_REPORTED |
| FX | TIKR A3500 wholesale; Catalaxia MEP |
| ETR | Coincide 2022–2025, incluido beneficio fiscal 2023 |
| ROA/ROE | Diferencias explicadas por uso de promedio vs cierre en ciertos años |
| EBITDA | Fórmula TIKR no demostrada |
| CapEx | Detalle PDF pendiente para cerrar FCF |

# 9. Auditorías y controles

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| SEC E2E recovery | S00 PASS; S01 4/4; S02 187/187; S03 27/27; S04 9/9 |
| SEC integrity audit | 16/16 |
| Ratio independent audit | 60/60 |
| CNV semantic W1/W2/W3 | PASS |
| CNV adapter audit | 24 checks; 0 failures; 1 warning |
| CNV W1.1 | 11/11 invariants |
| F-062 independent audit | PASS; 0 failures |
| METR Golden Run auditor | PASS; 1.763 facts reconstruidos |
| METR tests | 18 green |
| CNV adversarial | 8/10 barriers |

# 10. Veredicto consolidado

| Dimensión | Estado |
| --- | --- |
| Ingesta SEC | FUNCIONAL |
| Multi-taxonomía | DEMOSTRADA |
| Normalización | DEMOSTRADA |
| CNV canónico | PARCIAL |
| Market | DATOS DISPONIBLES / integración pendiente |
| Ratios | PARCIAL |
| Provenance | PARCIAL |
| Idempotencia | PARCIAL |
| TIKR benchmark | EJECUTADO |
| Certificación global | NO LISTA |

CATALAXIA: FUNCIONAL Y VALIDADA EN PILOTOS, PERO NO CERTIFICADA GLOBALMENTE

La evidencia es suficiente para afirmar que el núcleo funciona en casos reales y heterogéneos. No es suficiente todavía para afirmar cierre productivo multi-emisor de toda la plataforma.