PLAN DETALLADO — CATALAXIA FINANCE

Construcción de dataset financiero histórico, reproducible, trazable y certificable

Versión: 1.0 | Fecha: 2026-08-23

Objetivo rector: generar una fotografía financiera reproducible a una fecha de corte (as_of_date), con al menos 5–6 años de historia y preferentemente 7 años de fundamentals, más histórico diario de mercado, provenance completo y certificación métrica por métrica.

# 1. Resultado final esperado

Un único entry point oficial para reconstruir/actualizar el dataset y generar snapshots.

Histórico mínimo de 5–6 años; objetivo operativo de 7 años de fundamentals para disponer de margen de cálculo y validación.

Precios diarios desde el máximo histórico disponible que la fuente permita conservar.

13 métricas del screener calculadas desde datos subyacentes, no tratadas como fuente primaria.

Cada dato y cada métrica con provenance: fuente, documento/hecho, transformación, fórmula, versión de código y corrida.

Snapshot inmutable por fecha de corte, con estado de calidad por métrica.

TIKR utilizado como benchmark externo de contraste, no como fuente primaria.

Publicación a PostgreSQL/API separada del laboratorio de extracción y cálculo.

# 2. Arquitectura objetivo

Flujo canónico:

Universo/Identidad → RAW inmutable → Normalización → Modelo financiero histórico → Market Data → Motor de métricas → Quality/Certification → Snapshot → Publicación

| Capa | Responsabilidad | Qué conservar | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Universo | Identidad de entidades e instrumentos | CUIT, CIK, ticker, listing, mercado, moneda | Universo congelado |
| 1. RAW | Captura exacta de fuentes | Documento, payload, hash, URL, timestamps, download_log | Materia prima inmutable |
| 2. Normalización | Unidad, moneda, calendario, identidad | raw_value + normalized_value + regla | Facts normalizados |
| 3. Financial Model | Income/Balance/Cash Flow por período | FY/Q/TTM y períodos fiscales reales | Modelo histórico |
| 4. Market Data | Precio y serie diaria | OHLCV, adjusted close, fuente | Mercado histórico |
| 5. Metrics | Cálculo de las 13 métricas | inputs, fórmula, versión | Metric snapshot |
| 6. Quality | Gates, anomalías y certificación | checks, warnings, evidencia | Estado por métrica |
| 7. Snapshot | Foto reproducible | as_of, market_as_of, run, commit, fuentes | Snapshot inmutable |
| 8. Publicación | Postgres/API/Dashboard | solo datos certificados/estado explícito | Producto consumible |

# 3. Fase 0 — Congelación metodológica

Objetivo: impedir que el pipeline se estabilice sobre definiciones ambiguas.

Definir formalmente las 13 métricas y sus fórmulas.

Definir período de cálculo: FY, TTM, promedio 5 años, CAGR, etc.

Definir tratamiento de bancos/financieras y métricas no significativas.

Definir convención de distancia contra máximo/mínimo de 52 semanas.

Definir moneda y FX para cada cálculo.

Definir reglas para datos faltantes: NULL, N/A, no_significativo o no_certificado; nunca inventar.

Definir política de restatements: no sobrescribir RAW; conservar versiones.

Definir qué significa CERTIFIED, WARNING, NOT_CERTIFIED y MISSING.

Definir benchmark TIKR: métrica equivalente, fecha de captura y tolerancia; si la definición no es equivalente, marcar INCOMPARABLE.

| Riesgo | Mitigación | Gate |
| --- | --- | --- |
| Dos fórmulas para la misma métrica | Catálogo único metric_definition + formula_version | 0 métricas con definición ambigua |
| Comparar métricas no equivalentes | Mapa de equivalencia y estado INCOMPARABLE | 100% de benchmarks etiquetados |
| Parchar faltantes manualmente | NULL + reason_code + provenance obligatorio | 0 valores inventados |

# 4. Fase 1 — Inventario y freeze del universo

Objetivo: saber exactamente qué empresas/instrumentos forman parte del producto.

Separar entity de instrument/listing.

Usar CUIT como identidad argentina y CIK como identidad SEC cuando corresponda.

Mantener relaciones ADR ↔ acción subyacente ↔ listing BYMA/B3/NYSE/NASDAQ.

Detectar ticker collisions y cambios históricos de ticker.

Generar universe_snapshot antes de extraer.

Registrar expected_count por fuente y universo.

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Ticker reciclado por SEC | CIK como identidad primaria SEC + revisión manual ante cambios |
| Empresa duplicada | Clave canónica entity_id; constraint de unicidad |
| Empresa omitida | Expected → downloaded → parsed → normalized → derived → published |
| Cambio de universo durante la corrida | Universe snapshot congelado por run_id |

# 5. Fase 2 — Extracción RAW

Objetivo: obtener la materia prima sin destruir información.

CNV: conservar HTML/documentos originales y resultados de extracción.

SEC EDGAR: conservar facts XBRL, submissions y metadatos necesarios.

yfinance: conservar respuestas/serie diaria y metadatos de ticker.

Registrar download_log append-only.

Hash SHA-256 del contenido descargado.

Registrar source_url, retrieved_at, published_at si existe, status HTTP, content_type, tamaño, parser/version.

Respetar rate limits y backoff.

Cachear por identidad de recurso y hash; no por ticker solamente.

No sobrescribir RAW.

Protocolo ante falta de datos:

Detectar que falta el recurso esperado.

Registrar MISSING_RAW con reason_code.

Reintentar según política de fuente.

Si continúa faltando, no derivar una métrica falsa.

Propagar el faltante hacia la métrica como MISSING/NOT_CERTIFIED.

Permitir completar posteriormente sin recalcular innecesariamente todo el universo.

# 6. Fase 3 — Normalización

Objetivo: convertir RAW heterogéneo en hechos comparables sin perder la representación original.

Normalizar identidad.

Normalizar unidades: unidad, miles, millones, etc.

Normalizar moneda y conservar valor original.

Normalizar calendario fiscal leyendo el período real del documento.

Separar duración de período de fecha de cierre.

Guardar raw_value/raw_unit/raw_currency junto a normalized_value/normalized_unit/normalized_currency.

Registrar normalization_rule y normalization_version.

Conservar flags de sospecha y corrección.

| Riesgo | Ejemplo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Escala incorrecta | 1 vs 1.000 vs 1.000.000 | Regla explícita + reconciliación + bloqueo si inconsistente |
| Unidad ausente | no_unidad | Inferencia solo si está respaldada; si no, NULL/REVIEW |
| Moneda incorrecta | ARS vs USD | Currency provenance + FX explícito |
| Período fiscal mal interpretado | FY vs trimestre | PeriodoBalance real + period_type derivado |
| Restatement | mismo período con valor revisado | Versionar hechos; nunca sobrescribir RAW |

# 7. Fase 4 — Construcción del histórico financiero

Objetivo: disponer de 5–7 años de fundamentals reconstruibles.

Construir series por entidad y período: Income Statement, Balance Sheet y Cash Flow.

Priorizar FY para CAGR y métricas de 5 años; conservar trimestrales para TTM y validaciones.

Mantener período fiscal real y no asumir año calendario.

Construir TTM desde períodos subyacentes cuando sea posible.

No calcular una métrica si no están presentes los inputs requeridos.

Conservar la lista exacta de inputs usados para cada derivación.

Estrategia de cobertura:

| Cobertura | Estado | Acción |
| --- | --- | --- |
| ≥ 7 años completos | GREEN | Usar para producto y validación |
| 5–6 años completos | GREEN/AMBER | Usar; registrar cobertura |
| < 5 años | AMBER/RED | Permitir dato actual, pero no certificar métricas que requieren 5 años |
| Períodos fragmentados | RED | No fabricar serie; marcar gap |
| Empresa nueva / IPO reciente | N/A | Métrica histórica no disponible por definición |

# 8. Fase 5 — Market Data

yfinance queda como fuente primaria de precios según la política actual.

Conservar OHLCV diario y adjusted close cuando esté disponible.

Separar ticker de instrument_id para evitar colisiones BYMA/EEUU.

Calcular 52W desde la serie histórica, no desde una cifra manual.

Registrar market_as_of y fecha del último precio.

Si yfinance falla o devuelve dato no confiable: NULL + quality flag; no parchear silenciosamente con otra fuente.

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Cambio de API yfinance | Versión fijada + smoke test + guard de volumen de respuestas |
| Ticker inválido/reciclado | Mapping instrument_id + revisión de identidad |
| Precio stale | freshness check + market_as_of + estado STALE |
| Serie incompleta | coverage check por días esperados |

# 9. Fase 6 — Motor de métricas

Cada métrica debe ser una función determinista con contrato de inputs y outputs.

| Métrica | Inputs mínimos | Si falta input |
| --- | --- | --- |
| Precio USD | precio + FX si corresponde | NULL / NOT_CERTIFIED |
| PER | precio + EPS compatible | NULL / NOT_CERTIFIED |
| Máx 52W | serie diaria 52W | NULL si no hay cobertura |
| Dif. máx | precio + máx 52W | NULL |
| Mín 52W | serie diaria 52W | NULL si no hay cobertura |
| Dif. mín | precio + mín 52W | NULL |
| Deuda/EBITDA | deuda + EBITDA compatible | NULL / N/A para financieras según política |
| EPS anual | EPS o NI + shares según receta | NULL |
| CAGR EPS 5Y | EPS base + EPS final + 5 años | NOT_CERTIFIED si falta ventana |
| Margen neto | NI + revenue compatibles | NULL |
| ROE 5Y | NI + equity según receta | NOT_CERTIFIED si falta historia |
| FCF/Cap | FCF + Cap según definición | NULL |
| Payout | dividendos + earnings compatibles | MISSING/NO_PAGA/CALCULATED |

# 10. Fase 7 — Quality Engine

Migrar los controles existentes de s5/s6/s8/s9 y b0–b9 a checks modulares.

Separar anomaly detection de correction.

Un dato anómalo no se corrige automáticamente salvo regla determinista previamente aprobada.

Cada check debe tener check_id, severity, input_refs, observed_value, expected_range/regla y resultado.

Certificación por métrica, no solo por empresa.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| CERTIFIED | Inputs presentes, fórmula conocida, provenance completo y checks OK |
| WARNING | Calculable, pero existe anomalía no bloqueante |
| NOT_CERTIFIED | Existe cálculo, pero no cumple requisitos de certificación |
| MISSING | No existe input suficiente |
| N/A | La métrica no aplica por definición de instrumento/sector |
| INCOMPARABLE | Existe benchmark, pero la definición no es equivalente |

# 11. Fase 8 — Provenance y huella

Esta capa es obligatoria para el producto.

Document fingerprint: hash y metadata del documento.

Fact fingerprint: referencia exacta al hecho RAW/XBRL/CNV.

Transformation fingerprint: regla y versión de transformación.

Calculation fingerprint: fórmula, inputs y versión.

Publication fingerprint: snapshot/API/export.

Snapshot fingerprint: contenido y metadatos de la foto.

Code fingerprint: commit/tag de código usado.

Regla de oro: cualquier número publicado debe poder responder: ¿de dónde salió, qué transformación sufrió, qué fórmula lo produjo y con qué versión de código se calculó?

# 12. Fase 9 — Benchmark externo TIKR

Crear tabla benchmark_snapshot.

Importar manualmente o mediante método permitido los datos de TIKR.

Guardar ticker, fecha de captura, métrica, valor, unidad y evidencia de origen.

Mapear TIKR metric → Catalaxia metric.

Comparar solo métricas conceptualmente equivalentes.

Clasificar diferencias: dentro de tolerancia, diferencia metodológica, diferencia temporal, diferencia de fuente, anomalía.

No modificar Catalaxia para coincidir con TIKR.

# 13. Fase 10 — Snapshot

Un snapshot representa una foto completa e inmutable.

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| snapshot_id | SNAP-2026-08-23-001 |
| snapshot_at | 2026-08-23 03:15 UTC |
| data_as_of | último período financiero admitido |
| market_as_of | 2026-08-22 |
| universe_version | UNIV-2026-08-23 |
| pipeline_version | v1.0 |
| git_commit | abc1234 |
| source_versions | CNV/SEC/yfinance versions |
| status | CERTIFIED / PARTIAL |

La foto no se modifica. Una corrección produce un nuevo snapshot.

# 14. Fase 11 — Publicación

SQLite/raw/analytical DB permanece como entorno de procesamiento.

PostgreSQL es la capa de publicación.

API FastAPI expone snapshot actual y snapshots históricos.

Dashboard consume API; no calcula ratios.

Permitir consultar snapshot_id y as_of_date.

Exportar CSV/Excel desde el snapshot, no desde tablas intermedias.

# 15. Estrategia de fallos: degradación controlada

| Fallo | Respuesta | ¿Publicar? |
| --- | --- | --- |
| CNV no disponible | Usar último RAW válido; marcar freshness/stale | Solo snapshot parcial si política lo permite |
| SEC no disponible | Mantener último estado; no inventar | Sí, con warning si no afecta métricas |
| yfinance no disponible | No actualizar precio; conservar último + stale | Sí como snapshot parcial, nunca ocultar fecha |
| Falta EEFF 5Y | Calcular métricas actuales que sí sean válidas | Sí, pero CAGR/ROE 5Y no certificados |
| Unidad dudosa | Bloquear métrica dependiente | Sí si otras métricas siguen certificables |
| FX faltante | No convertir artificialmente | Bloquear métricas USD dependientes |
| Ticker ambiguo | Detener instrumento afectado | No publicar ese instrumento |
| Benchmark TIKR ausente | No afecta cálculo propio | Sí; benchmark queda MISSING |
| Contradicción metodológica | Bloquear publicación de la métrica | No certificar hasta resolver |
| Parser roto | Preservar RAW + error reproducible | No publicar datos derivados afectados |

# 16. Gates de publicación

Universe gate: expected vs discovered reconciliado.

RAW gate: descargas y hashes registrados.

Normalization gate: sin unidades/monedas críticas ambiguas.

Historical coverage gate: cobertura 5Y/7Y calculada.

Market gate: freshness y cobertura.

Metrics gate: inputs requeridos presentes.

Quality gate: anomalías clasificadas.

Provenance gate: 100% de métricas publicables trazables.

Snapshot gate: run_id, commit, versiones y hashes registrados.

Publication gate: Postgres coincide con snapshot.

Si un gate bloqueante falla, la corrida no se presenta como FULL/CERTIFIED. Puede existir un PARTIAL snapshot con las limitaciones explícitas.

# 17. Plan de implementación por entregables

| Fase | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| P0 | METRIC_DEFINITIONS.md | 13 métricas con fórmula, inputs y estados |
| P1 | Universe snapshot | Universo reproducible y sin duplicados críticos |
| P2 | RAW + download_log | Cada recurso descargado tiene hash y metadata |
| P3 | Normalized facts | Unidades/monedas/calendarios trazables |
| P4 | Historical model | ≥5 años para universo objetivo o gaps explícitos |
| P5 | Market history | Serie diaria + 52W reproducible |
| P6 | Metrics engine | 13 métricas deterministas |
| P7 | Quality engine | Checks consolidados + certificación |
| P8 | Benchmark | TIKR comparable con fecha y metodología |
| P9 | Snapshot | Foto inmutable reproducible |
| P10 | Postgres/API | API sirve snapshot sin recalcular |
| P11 | End-to-end | Una orden genera snapshot completo |

# 18. Prueba piloto antes de migrar todo

No migraría las 73 entidades de inmediato.

Seleccionar 6–10 casos representativos: BYMA industrial, financiera, energética, ADR argentino, empresa con datos faltantes y empresa con historial problemático.

Ejecutar extracción histórica completa.

Comparar contra TIKR donde exista equivalencia.

Resolver los problemas metodológicos.

Solo después ampliar al universo completo.

Mantener una lista de casos canario que se ejecute en cada cambio del pipeline.

# 19. Casos canario recomendados

Una empresa industrial BYMA con historia larga.

Un banco BYMA: valida N/A y tratamiento de EBITDA/ROE.

Un ADR argentino: valida CNV + SEC.

Una empresa con ticker/identidad potencialmente conflictiva.

Una empresa con datos de unidad sospechosa.

Una empresa con poca historia: valida degradación y MISSING.

Una empresa con dividendos: valida payout.

Una empresa con cambios de ticker/listing.

# 20. Qué no hacer

No agregar más scripts independientes para cada excepción.

No sobrescribir RAW.

No usar ticker como identidad global.

No parchear automáticamente discrepancias con TIKR.

No mezclar precio de una fecha con fundamentals de otra sin registrar las fechas.

No publicar un número sin provenance.

No convertir un NULL en 0.

No llamar CERTIFIED a una métrica que solo pudo calcularse por inferencia no documentada.

No usar Postgres como laboratorio de cálculo.

No eliminar una capa de control hasta reemplazar explícitamente su cobertura.

# 21. Estructura propuesta del repositorio

pipeline/
  universe/
  extract/
    cnv/
    sec/
    market/
  normalize/
  financial_model/
  metrics/
  quality/
  provenance/
  snapshot/
  publish/
  benchmark/
tests/
  canary/
docs/
  METRIC_DEFINITIONS.md
  DATA_CONTRACT_EXTRACTION.md
  PROVENANCE_SPECIFICATION.md
  EXTRACTION_SPECIFICATION.md
  DO_NOT_REPEAT.md
  EXTRACTION_CHECKLIST.md
data/
  raw/
  analytical/
  snapshots/

# 22. Entry points finales

| Comando | Función |
| --- | --- |
| python pipeline.py snapshot | Actualiza datos y genera snapshot |
| python pipeline.py snapshot --as-of YYYY-MM-DD | Genera foto a fecha determinada |
| python pipeline.py rebuild --from YYYY-MM-DD | Reconstruye histórico desde fecha |
| python pipeline.py validate | Ejecuta gates sin publicar |
| python pipeline.py benchmark | Ejecuta comparación externa |
| python pipeline.py publish --snapshot SNAP-ID | Publica snapshot existente |

# 23. Definición de éxito del proyecto

El proyecto se considera terminado cuando:

Podemos generar una foto diaria sin intervención manual normal.

La foto contiene 13 métricas y estados de calidad.

Tenemos 5–6 años mínimos de historia para las métricas que lo requieren.

Tenemos 7 años cuando la fuente lo permite y esto queda documentado.

Cada número puede rastrearse hasta RAW.

Podemos reproducir un snapshot anterior.

Podemos explicar diferencias con TIKR sin adivinar.

Los faltantes degradan el resultado de forma explícita, nunca silenciosa.

Un error de una fuente no contamina toda la base.

Una actualización no destruye la historia anterior.

El dashboard consume datos ya calculados y certificados.

# 24. Prioridad inmediata

No empezar por el dashboard ni por PostgreSQL. El orden recomendado es:

Congelar las definiciones de las 13 métricas.

Definir los contratos de datos y estados MISSING/N/A/NOT_CERTIFIED.

Diseñar el modelo histórico canónico.

Construir RAW/provenance/download_log como capa inviolable.

Pilotear 6–10 empresas.

Recién después reconstruir todo el universo.

Generar el primer snapshot certificado.

Comparar contra TIKR.

Resolver discrepancias metodológicas.

Publicar a PostgreSQL/API.

# 25. Principio rector

El sistema no debe intentar producir un número a cualquier costo. Debe producir el mejor número que pueda justificar y, cuando no pueda justificarlo, decir exactamente qué falta, por qué falta y qué métrica queda afectada.