# Sprint 1 Entregables

Período: 20 de junio - 28 de junio de 2026 (1 semana)

## 📋 Resumen Ejecutivo

Sprint 1 se enfoca en establecer la base infraestructural y arquitectónica del proyecto. Las prioridades son: 1. Configurar base de datos y schema PostgreSQL 2. Estructura del backend (carpetas, dependencias) 3. Setup inicial del frontend 4. GitHub + Jira + CI/CD básico

Status: 18 tasks | Asignación: Federico (10), Joaquin (3), Aldana (2), Mateo (3)

## 🏗️ ARQUITECTURA & BASE DE DATOS

Propietario: Federico Monfasani (@fmonfasani)

### 1. CATA-1: Epic - Arquitectura y Base de Datos

- ☐ Definir estructura de carpetas completa

- ☐ Documentar decisiones arquitectónicas

- ☐ Crear diagrama de componentes

Entregables: - Carpeta /docs/01-arquitectura.md actualizado - Estructura de /backend y /frontend definida - README con instrucciones de setup local

### 2. CATA-104: Define estructura de carpetas

- ☐ Backend: /fetchers, /calculators, /models, /routers

- ☐ Frontend: /app, /components, /hooks, /lib

- ☐ Crear .gitkeep en carpetas clave

Criterios de aceptación: - [ ] Estructura visible en repo - [ ] Todos pueden clonar y tener la misma estructura - [ ] Documentación de qué va en cada carpeta

### 3. CATA-105: Diseño de endpoints API

- ☐ Listar todos los endpoints (GET /precios, POST /ratios, etc.)

- ☐ Especificar request/response JSON

- ☐ Documentar autenticación (si aplica)

Entregables: - /docs/04-contrato-api.md con OpenAPI spec draft

### 4. CATA-106: Logging y monitoring strategy

- ☐ Definir qué eventos loguear

- ☐ Estructura de logs (JSON, stdout, archivos)

- ☐ Integración con observabilidad (si aplica)

Entregables: - Documento de estrategia de logging - Configuración en backend/logger.py (skeleton)

## 🗄️ BASE DE DATOS

### 5. CATA-7: Definir schema PostgreSQL

- ☐ 5 tablas: cedears, precios_raw, financials_raw, ratios, jobs

- ☐ Especificar columnas, tipos, constraints

- ☐ Índices y claves foráneas

Entregables: - /docs/03-base-de-datos.md (final) - /migrations/001_initial_schema.sql (listo para ejecutar)

### 6. CATA-8: Migración SQL ejecutable

- ☐ 001_initial_schema.sql debe poder ejecutarse sin errores

- ☐ Crear 001_seed_cedears.sql con tickers base

- ☐ Documentar cómo aplicar migraciones

Criterios de aceptación: - [ ] psql -U postgres -d cedears_prod < migrations/001_initial_schema.sql funciona - [ ] Todas las tablas se crean sin errores - [ ] Índices se crean automáticamente

## 🔌 BACKEND A: PRECIOS

Propietario: Federico Monfasani (@fmonfasani)

### 7. CATA-2: Epic - Backend A - Precios

- ☐ Completar desarrollo de descarga de precios

- ☐ Tests pasando

- ☐ Documentación de endpoint

### 8. CATA-65: Implementar endpoint GET /precios

- ☐ Estructura básica en backend/fetchers/precios.py

- ☐ Endpoint HTTP que retorna lista de precios

- ☐ Request/response según spec en CATA-105

Entregables:

# backend/app/routers/precios.py
@router.get("/precios")
async def get_precios(ticker: str = None) -> List[PrecioSchema]:
    # Retorna precios desde la DB

### 9. CATA-66: Tests para normalización de tickers

- ☐ Tests unitarios para normalizar_ticker_yf()

- ☐ Coverage > 80%

- ☐ Casos edge: “BRK.B” → “BRK-B”, “GOOG” → “GOOG”

Entregables: - /backend/tests/test_fetchers_precios.py con 10+ casos

### 10. CATA-67: Documentación endpoint precios

- ☐ Descripción en /docs/SCRIPT_04_PRECIOS.md

- ☐ Ejemplos de uso: cURL, Python

- ☐ Campos de entrada/salida documentados

## 💰 BACKEND B: FINANCIALS

Propietario: Mateo Llorente (@mateollorente)

### 11. CATA-3: Epic - Backend B - Financials y Ratios

- ☐ Estructura lista

- ☐ Documentación de fórmulas

- ☐ Setup de SEC EDGAR integration

### 12. CATA-68: Estructura backend/calculators

- ☐ Carpeta /backend/calculators/ creada

- ☐ ratios.py, ttm.py, cagr.py como stubs

- ☐ Imports funcionales (sin NotImplementedError)

Entregables:

# backend/calculators/ttm.py
def calcular_ttm_flujo(financials: List[Dict]) -> float:
    """Calcula TTM usando estrategia A, B o C."""
    pass

### 13. CATA-69: Tests de estructura y imports

- ☐ Todos los módulos importan sin errores

- ☐ Coverage mínimo: todos los archivos creados

- ☐ No hay circular imports

### 14. CATA-70: Documento FORMULAS_RATIOS.md

- ☐ Copiar desde /research/docs/FORMULAS_RATIOS.md

- ☐ Adaptar paths al nuevo repo

- ☐ Verificar referencias a columnas

## 🎨 FRONTEND A: SCREENER

Propietario: Joaquin Levis (@joaquinlevis)

### 15. CATA-4: Epic - Frontend A - Screener

- ☐ Setup Next.js completado

- ☐ Tailwind funcionando

- ☐ Componentes base creados

### 16. CATA-72: Setup Next.js + Tailwind

- ☐ next.config.js configurado

- ☐ tailwind.config.js con tema base

- ☐ globals.css con reset de Tailwind

Criterios de aceptación: - [ ] npm run dev inicia sin errores - [ ] Estilos Tailwind se aplican correctamente - [ ] Página por defecto muestra algo

### 17. CATA-73: Tabla de screener (skeleton)

- ☐ Componente <ScreenerTable /> creado

- ☐ Renderiza datos de muestra (mock)

- ☐ Columnas: ticker, precio, PER, EPS, CAGR

Entregables:

// frontend/components/screener/ScreenerTable.tsx
export function ScreenerTable({ data }: Props) {
  return (
    <table>
      {/* Columnas de screener */}
    </table>
  );
}

## 📋 FRONTEND B: PROCESOS

Propietario: Aldana Oviedo (@OviedoAldana)

### 18. CATA-5: Epic - Frontend B - Procesos y Detalle

- ☐ Setup inicial completado

- ☐ Navegación base funcional

### 19. CATA-78: Setup inicial frontend (procesos)

- ☐ Layout base: header, sidebar, main

- ☐ Navegación entre secciones

- ☐ Estilos Tailwind aplicados

### 20. CATA-79: Página /procesos con 6 cards

- ☐ Renderiza 6 tarjetas de procesos

- ☐ Cada card tiene título, descripción, ícono

- ☐ Links funcionales (sin destino aún)

Entregables:

// frontend/app/procesos/page.tsx
export default function ProcesosPage() {
  return (
    <div className="grid grid-cols-3 gap-4">
      {/* 6 cards */}
    </div>
  );
}

## 🚀 CI/CD & INFRAESTRUCTURA

Propietario: Federico Monfasani (@fmonfasani)

### 21. CATA-6: Epic - CI/CD e Infraestructura

- ☐ GitHub workflows configurados

- ☐ Jira integraciones básicas

- ☐ Deploy documentation (sin activar)

### 22. CATA-86: GitHub CODEOWNERS

- ✅ COMPLETADO - CODEOWNERS configurado

- ✅ Rutas de protección por owner definidas

### 23. CATA-87: Branch protection en main

- ✅ COMPLETADO - 1 approval requerido

- ✅ Status checks habilitados

### 24. CATA-88: GitHub PR template

- ☐ .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md creado

- ☐ Incluye secciones: Cambios, Testing, Checklist

- ☐ Enlaza a CODEOWNERS para reviewers

### 25. CATA-89: GitHub Issue templates

- ☐ ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md

- ☐ ISSUE_TEMPLATE/feature_request.md

- ☐ ISSUE_TEMPLATE/tarea_sprint.md

### 26. CATA-90: Workflow backend-ci.yml

- ☐ Lint con ruff

- ☐ Type check con mypy

- ☐ Tests con pytest

- ☐ Trigger: push a main + PR

### 27. CATA-91: Workflow sql-lint.yml

- ☐ Lint SQL con sqlfluff

- ☐ Trigger en cambios a /migrations/

### 28. CATA-93: Configurar webhooks Jira

- ☐ GitHub → Jira: actualizar status en PR/merge

- ☐ Jira → GitHub: crear issues desde Jira

### 29. CATA-94: Jira dashboard inicial

- ☐ Sprint board visible

- ☐ Backlog ordenado por prioridad

- ☐ Filtros funcionales (por epic, asignado, estado)

### 30. CATA-11: Code review continuo

- ☐ Revisar PRs del sprint

- ☐ Dar feedback

- ☐ Mantener código limpio y consistente

## 📊 Criterios de Aceptación - Sprint 1 COMPLETO

- ☐ Base de datos aplicada (schema visible en prod)

- ☐ Repos synced (git branches limpias)

- ☐ Workflows verdes (CI pasa)

- ☐ Documentación mínima para cada área

- ☐ Asignaciones actualizadas en Jira

- ☐ Sin bloqueadores técnicos para Sprint 2

## 🔄 Dependencias para Sprint 2

- CATA-1 → CATA-20: Arquitectura define paths para Sprint 2

- CATA-7 → CATA-65: Schema listo antes de escribir datos

- CATA-72 → CATA-73: Setup Next.js termina antes de componentes

## 📝 Notas

- Cada task tiene una persona asignada — no empezar sin confirmación

- Cualquier bloqueador → Slack a Federico inmediatamente

- Sprint review el 28 jun a las 18:00 UTC (30 min)

- Sprint retro el 28 jun a las 18:30 UTC (20 min)