# Sprint 2 Entregables

Período: 29 de junio - 3 de julio de 2026 (1 semana)

## 📋 Resumen Ejecutivo

Sprint 2 se enfoca en implementación core del backend. El objetivo es tener: 1. Descarga de precios desde yfinance 2. Descarga de financials desde SEC EDGAR 3. Primeros tests de integración 4. Frontend: componentes reutilizables

Status: 15 tasks | Asignación: Federico (9), Mateo (3), Joaquin (2), Aldana (1)

## 🔌 BACKEND A: PRECIOS

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 1. CATA-20: Descargar precios con yfinance

- ☐ Función descargar_precios_yfinance(tickers: List[str]) → Dict

- ☐ Manejo de errores (ticker no válido, API down, timeout)

- ☐ Caching local en JSON temporal

Entregables:

# backend/fetchers/precios.py
async def descargar_precios_yfinance(
    tickers: List[str], 
    cache_file: str = "precios.json"
) → Dict[str, PrecioData]:
    """Descarga precios actuales y 52-week high/low"""

Criterios de aceptación: - [ ] Descarga exitosa de 10+ tickers - [ ] Normaliza BRK.B → BRK-B automáticamente - [ ] Captura: precio, currency, year_high, year_low - [ ] Errores loguean pero no crashean proceso

### 2. CATA-21: UPSERT precios en DB

- ☐ Tabla precios_raw inserta/actualiza registros

- ☐ Evita duplicados (UNIQUE en ticker + fecha)

- ☐ Registra timestamp de inserción

Entregables:

-- migrations/002_insert_precios.sql
INSERT INTO precios_raw (byma_ticker, ticker_sec, last_price, ...)
ON CONFLICT (ticker_sec, fecha_descarga) 
DO UPDATE SET last_price = EXCLUDED.last_price;

### 3. CATA-22: Job 1A: Refrescar precios (cron)

- ☐ Cron job que descarga precios cada 15 minutos (market hours)

- ☐ Loguea cada ejecución en tabla jobs

- ☐ Reintenta en caso de error (max 3 intentos)

Entregables: - /backend/app/jobs/refresh_prices.py - Configuración en docker-compose.yml o Coolify

### 4. CATA-23: Tests integración: yfinance → DB

- ☐ Test descarga 5 tickers reales

- ☐ Verifica datos en DB después

- ☐ Rollback de cambios (transacción de test)

Criterios de aceptación: - [ ] 5+ tests con coverage > 80% - [ ] Usa fixture de DB limpia - [ ] No depende de internet real (mock si aplica)

### 5. CATA-24: Documentación SCRIPT_04_PRECIOS.md

- ☐ Copiar desde /research/docs/ y adaptar

- ☐ Especificar request/response del endpoint

- ☐ Ejemplos reales (cURL, Python)

## 💰 BACKEND B: FINANCIALS

Propietario: Mateo Llorente (@mateollorente)

### 6. CATA-68: Implementar descarga SEC EDGAR

- ☐ Función descargar_financials_sec(cik_list: List[str]) → Dict

- ☐ XBRL parsing para extraer métricas

- ☐ Captura Revenue, NetIncome, OperatingIncome, Deuda, Equity, Shares

Entregables:

# backend/fetchers/sec_edgar.py
async def descargar_financials_sec(
    cik_list: List[str],
    years: int = 5
) → Dict[str, FinancialData]:
    """Descarga últimos 5 años de financials"""

### 7. CATA-69: Crear tests SEC EDGAR y ratios

- ☐ Test parsing XBRL de muestra real

- ☐ Verifica extracción de métricas

- ☐ Fallback logic funciona (Revenues → RevenueFromContract…)

Criterios de aceptación: - [ ] 5+ tests con datos reales de SEC - [ ] Coverage > 70%

### 8. CATA-70: Implementar Job 1B: Refrescar financials

- ☐ Cron que descarga financials 1x por semana (viernes)

- ☐ Deduplicación: INSERT ON CONFLICT DO NOTHING

- ☐ Loguea en tabla jobs / job_errores

Entregables: - /backend/app/jobs/refresh_financials.py

## 🎨 FRONTEND A: SCREENER

Propietario: Joaquin Levis (@joaquinlevis)

### 9. CATA-72: Componente ScreenerTable con sorting

- ☐ Tabla renderiza datos reales de API mock

- ☐ Clicking en header para sort ascendente/descendente

- ☐ Indicador visual (↑↓) en columna active

Entregables:

// frontend/components/screener/ScreenerTable.tsx
<th onClick={() => handleSort('per')}>
  PER {sortColumn === 'per' && (sortDir === 'asc' ? '↑' : '↓')}
</th>

### 10. CATA-73: Tabla de ratios con columnas

- ☐ Columnas: Ticker, Precio, PER, EPS, CAGR, Margen Neto

- ☐ Datos de muestra (mock JSON)

- ☐ Formato numérico: $ para precio, % para márgenes

## 📋 FRONTEND B: PROCESOS

Propietario: Aldana Oviedo (@OviedoAldana)

### 11. CATA-78: Componente ProcessCard reutilizable

- ☐ Props: titulo, descripcion, icono, onClick

- ☐ Estados: hover (darker bg), active (border highlight)

- ☐ Responsive: 3 cols en desktop, 1 en mobile

## 🚀 CI/CD & INFRAESTRUCTURA

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 12. CATA-93: Configurar webhooks Jira-GitHub

- ☐ GitHub → Jira: issue closes when PR merges

- ☐ Jira → GitHub: comment when task updated

- ☐ Test webhook con PR real

### 13. CATA-94: Activar frontend-ci.yml

- ☐ ESLint para /frontend

- ☐ TypeScript --noEmit

- ☐ npm run build sin errores

### 14. CATA-95: Configurar Coolify project

- ☐ Crear proyecto CATA en Coolify

- ☐ Configurar variables de entorno

- ☐ Webhook URL generado para deploy automático

- ☐ (NO ACTIVAR AÚN — solo preparar)

### 15. CATA-96: README de setup local

- ☐ Cómo clonar repo

- ☐ Cómo instalar dependencias (backend + frontend)

- ☐ Cómo correr npm run dev y tests

- ☐ Cómo aplicar migraciones DB

Entregables: - /README.md completo con instrucciones step-by-step

## 📊 Criterios de Aceptación - Sprint 2 COMPLETO

- ☐ Precios descargándose correctamente (10+ tickers)

- ☐ Financials parseándose de SEC (5+ empresas)

- ☐ Jobs cron funcionando sin errores

- ☐ Tests CI verdes para backend + frontend

- ☐ Tabla screener renderiza datos mock

- ☐ Documentación actualizada

- ☐ Sin bloqueadores para Sprint 3

## 🔄 Dependencias para Sprint 3

- CATA-20..24 → CATA-30+: Endpoint precios listo

- CATA-68..70 → CATA-40+: Financials en DB

- CATA-72..73 → CATA-43: Tabla screener lista para datos reales

## 📝 Notas

- Mateo: Enfocarse en parsing XBRL — es la parte más compleja

- Federico: Precios es rápido; ayuda a otros si quedan bloqueados

- Joaquin: Diseño de tabla es critical-path para Sprint 3

- CI/CD debe pasar completamente antes de hacer merge a main