# Sprint 3 Entregables

Período: 6 de julio - 10 de julio de 2026 (1 semana)

## 📋 Resumen Ejecutivo

Sprint 3 se enfoca en cálculos financieros core. El objetivo es: 1. Implementar TTM, CAGR, ratios complejos 2. Conectar frontend con datos reales del backend 3. Filtrado y búsqueda en screener 4. Manejo de datos NULL y edge cases

Status: 16 tasks | Asignación: Mateo (8), Joaquin (4), Federico (2), Aldana (2)

## 💰 BACKEND B: FINANCIALS (CORE MATH)

Propietario: Mateo Llorente (@mateollorente)

### 1. CATA-32: Implementar TTM (Trailing Twelve Months)

- ☐ Estrategia A: 4 trimestres consecutivos (preferida)

- ☐ Estrategia B: Annual + YTD Actual - YTD Prior

- ☐ Estrategia C: Último annual solo

- ☐ Selecciona automáticamente basada en disponibilidad

Entregables:

# backend/calculators/ttm.py
def calcular_ttm_flujo(
    financials: List[FinancialPeriod],
    metrica: str
) → Optional[float]:
    """
    Calcula TTM con fallback A → B → C
    Retorna None si hay gaps o datos inconsistentes
    """

Criterios de aceptación: - [ ] Tests con 3 estrategias diferentes - [ ] Verifica fechas (no gaps > 5 días entre trimestres) - [ ] Handles casos donde no hay 4 trimestres

### 2. CATA-33: Implementar CAGR (5-year)

- ☐ Requiere mínimo 6 años de datos anuales (10-K)

- ☐ Fórmula: (valor_final / valor_inicial)^(1/5) - 1

- ☐ Retorna NULL si no hay suficientes datos

Entregables:

def calcular_cagr(
    valores_anuales: Dict[int, float]  # {2021: 100, 2022: 120, ...}
) → Optional[float]:
    """CAGR de 5 años. Requiere 6+ data points."""

### 3. CATA-34: Calcular ratios de valuación (PER, EPS)

- ☐ PER = Precio / EPS_TTM

- ☐ EPS_TTM = NetIncome_TTM / Shares_Diluted

- ☐ PER = NULL si EPS ≤ 0

Criterios de aceptación: - [ ] Tests con empresas reales - [ ] PER nunca negativo - [ ] EPS maneja divisiones por cero

### 4. CATA-35: Calcular ratios de rentabilidad

- ☐ Margen Neto = NetIncome_TTM / Revenue_TTM

- ☐ ROE_5Y = CAGR(NetIncome / Equity anual)

- ☐ Todas las métricas NULL si denominador ≤ 0

### 5. CATA-36: Calcular ratios de flujo de caja

- ☐ FCF_TTM = CFO_TTM - CapEx_TTM

- ☐ FCFonCE (dos variantes): FCF / (Equity + LT_Debt)

- ☐ FCFonCE Neto: FCF / (Equity + Deuda_Total - Cash)

### 6. CATA-37: Calcular ratios de endeudamiento

- ☐ Deuda/EBITDA (LP): LT_Debt / EBITDA_TTM

- ☐ Deuda/EBITDA (Total): (LT + ST Debt) / EBITDA_TTM

- ☐ Payout = Dividendos_TTM / NetIncome_TTM

### 7. CATA-40: Job 2: Calcular ratios

- ☐ Lee financials_raw + precios_raw

- ☐ Calcula todos los ratios para cada empresa

- ☐ UPSERT en tabla ratios

- ☐ Loguea en jobs / job_errores

Entregables:

# backend/app/jobs/calculate_ratios.py
async def job_calculate_ratios():
    """Calcula ratios para todas las empresas"""
    # Lee precios_raw + financials_raw
    # Ejecuta CATA-32..37
    # Inserta en ratios

### 8. CATA-41: Tests de ratios (coverage > 80%)

- ☐ Tests para cada ratio con datos reales de empresas

- ☐ Edge cases: NULL inputs, negativos, división por cero

- ☐ Verifica consistencia entre variantes

## 🎨 FRONTEND A: SCREENER

Propietario: Joaquin Levis (@joaquinlevis)

### 9. CATA-42: Conectar tabla screener con API real

- ☐ Endpoint GET /screener?limit=100 retorna lista de ratios

- ☐ Frontend fetch en useEffect

- ☐ Manejo de loading + error states

Entregables:

// frontend/hooks/useScreener.ts
export function useScreener() {
  const [data, setData] = useState<Ratio[]>([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  
  useEffect(() => {
    fetch('/api/screener')
      .then(r => r.json())
      .then(setData);
  }, []);
}

### 10. CATA-43: Filtrado por rango (PER, CAGR, etc)

- ☐ Sliders: Min/Max PER, Min/Max CAGR

- ☐ Filter activo actualiza tabla en tiempo real (debounced)

- ☐ Muestra “0 resultados” si no hay matches

Criterios de aceptación: - [ ] Filtros son independientes (AND logic) - [ ] Performance: filtrar 1000 rows < 100ms - [ ] Mobile: sliders funcionales en pantalla chica

### 11. CATA-44: Búsqueda por ticker/nombre

- ☐ Input de búsqueda filtra por ticker o nombre empresa

- ☐ Case insensitive, búsqueda parcial (“AAP” matches “AAPPL”)

- ☐ Debounce 300ms para no rerender excesivo

### 12. CATA-45: Exportar tabla a CSV

- ☐ Button “Descargar CSV”

- ☐ Descarga datos actuales de tabla (con filtros aplicados)

- ☐ Nombre: screener_YYYY-MM-DD.csv

## 📋 FRONTEND B: PROCESOS

Propietario: Aldana Oviedo (@OviedoAldana)

### 13. CATA-46: Página /procesos/descarga-precios

- ☐ Describe qué hace Job 1A

- ☐ Última ejecución, próxima ejecución

- ☐ Link a logs si hay errores

### 14. CATA-47: Página /procesos/calculo-ratios

- ☐ Describe qué hace Job 2

- ☐ Muestra últimas 5 ejecuciones (fecha, duración, status)

- ☐ Opción manual “Ejecutar ahora” (admin only)

## 🚀 CI/CD & INFRAESTRUCTURA

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 15. CATA-72: Documentar nuevas migraciones

- ☐ Guía de cómo crear nuevas migraciones

- ☐ Naming: 00X_descripcion.sql

- ☐ Rollback strategy

### 16. CATA-73: Monitoreo de jobs básico

- ☐ Endpoint GET /jobs/status retorna últimas ejecuciones

- ☐ Log en DB cuándo inicio/fin cada job

- ☐ Alertas si job tarda > 5 min o falla

## 📊 Criterios de Aceptación - Sprint 3 COMPLETO

- ☐ Todos los ratios calculándose correctamente

- ☐ Screener muestra datos reales + filtrado funciona

- ☐ CSV export genera archivos válidos

- ☐ Jobs 1A, 1B, 2 corriendo en schedule

- ☐ Coverage tests > 75% en calculators

- ☐ Sin bloqueadores para Sprint 4

## 🔄 Dependencias para Sprint 4

- CATA-32..37 → CATA-50+: Ratios calculados

- CATA-42..45 → CATA-52+: Screener funcional es baseline

## ⚠️ Puntos Críticos

- CATA-32 (TTM): Es la parte más compleja. Mateo: start ASAP

- CATA-42: Sin este, Joaquin queda bloqueado en Sprint 4

- Fallbacks: CATA-33..37 deben retornar NULL, no estimar valores

## 📝 Notas

- Mateo: Revisar /research/docs/FORMULAS_RATIOS.md para detalles exactos

- Joaquin: Diseño de filtros debe ser mobile-responsive

- Aldana: Páginas de procesos son “info only” por ahora

- Federico: Monitoreo de jobs es importante para producción