# Sprint 4 Entregables

Período: 13 de julio - 17 de julio de 2026 (1 semana)

## 📋 Resumen Ejecutivo

Sprint 4 se enfoca en refinamiento y detalle. El objetivo es: 1. Página de detalle de empresa (ticker individual) 2. Gráficos y visualización de datos históricos 3. Perfeccionar filtros y UX 4. Preparar para producción (logging, errores)

Status: 15 tasks | Asignación: Joaquin (5), Aldana (4), Federico (4), Mateo (2)

## 🎨 FRONTEND A: SCREENER + DETALLE

Propietario: Joaquin Levis (@joaquinlevis)

### 1. CATA-50: Página /cedears/[ticker]

- ☐ Renderiza detalle de una empresa

- ☐ Path dinámico: /cedears/AAPL

- ☐ Obtiene datos de GET /api/cedears/:ticker

Entregables:

// frontend/app/cedears/[ticker]/page.tsx
export default function TickerPage({ params }: Props) {
  const ticker = params.ticker;
  // Fetch y renderiza detalle
}

### 2. CATA-51: Card de información general

- ☐ Nombre empresa, logo (si aplica), sector

- ☐ Datos: Precio, PER, EPS, Market Cap

- ☐ Cambio % del día (+ color rojo/verde)

### 3. CATA-52: Gráfico de precio histórico (52w)

- ☐ Usa recharts o chart.js

- ☐ Eje X: fechas (cada 2 semanas), Eje Y: precio USD

- ☐ Línea roja: high 52w, línea azul: low 52w, línea gris: actual

Criterios de aceptación: - [ ] Responsive (mobile-friendly) - [ ] Tooltip con fecha + precio al hover - [ ] Legend visible

### 4. CATA-53: Tabla de ratios históricos (5 años)

- ☐ Columnas: Año, EPS, CAGR_EPS, Margen Neto, ROE, FCFonCE

- ☐ Ordenable por columna

- ☐ Highlight celdas con valores negativos (rojo)

### 5. CATA-54: Link de screener → detalle

- ☐ Clicking en row de tabla screener abre /cedears/TICKER

- ☐ Mantiene filtros en URL (ej: ?per_max=20&cagr_min=10)

- ☐ Botón “Volver” regresa con filtros intactos

## 📋 FRONTEND B: PROCESOS

Propietario: Aldana Oviedo (@OviedoAldana)

### 6. CATA-55: Página /procesos/descargas

- ☐ Timeline de descargas (Job 1A)

- ☐ Tabla: Fecha, Tickers descargados, Duración, Status

- ☐ Mostrar errores si los hubo

### 7. CATA-56: Página /procesos/calculos

- ☐ Timeline de cálculos (Job 2)

- ☐ Tabla: Fecha, Empresas procesadas, Duración, Ratios calculados, Status

- ☐ Opción manual para ejecutar (admin only, está deshabilitada)

### 8. CATA-74: Panel admin básico

- ☐ URL: /admin (requiere autenticación)

- ☐ Botón: “Ejecutar Job 1A” (descargar precios ahora)

- ☐ Botón: “Ejecutar Job 2” (calcular ratios ahora)

- ☐ Ver logs en tiempo real (tail -f style)

Criterios de aceptación: - [ ] Solo Federico y admins pueden acceder - [ ] Confirmación “¿Ejecutar ahora?” antes de correr

### 9. CATA-75: Cards de procesos mejorado

- ☐ Muestra estado actual de cada job (Green/Yellow/Red)

- ☐ Last run time + next scheduled run

- ☐ Click para ver detalles completos

## 🔌 BACKEND A: PRECIOS

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 10. CATA-76: Endpoint GET /cedears/:ticker

- ☐ Retorna detalle de empresa + últimos 52w de precios

- ☐ Response incluye: nombre, logo_url, sector, precios históricos

Entregables:

{
  "ticker": "AAPL",
  "nombre": "Apple Inc",
  "sector": "Technology",
  "precios_52w": [
    {"fecha": "2025-07-01", "precio": 150.23, "high_52w": 199, "low_52w": 120}
  ]
}

### 11. CATA-77: Caché de datos históricos

- ☐ Redis (o en-memory): cache de precios 52w

- ☐ TTL: 1 hora (refresh automático)

- ☐ Fallback: query DB si cache falla

## 💰 BACKEND B: FINANCIALS

Propietario: Mateo Llorente (@mateollorente)

### 12. CATA-50: Endpoint GET /cedears/:ticker/ratios

- ☐ Retorna ratios históricos (últimos 5 años)

- ☐ Response: lista de años con todos los ratios

### 13. CATA-51: Endpoint GET /api/screener/csv

- ☐ Genera CSV con datos actuales filtrados

- ☐ Headers: Ticker, Nombre, Precio, PER, EPS, CAGR, …

- ☐ UTF-8 encoding

## 🚀 CI/CD & INFRAESTRUCTURA

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 14. CATA-78: Logging avanzado (production-ready)

- ☐ Todos los jobs loguean en formato JSON

- ☐ Campos: timestamp, job_id, status, duration_ms, error (si aplica)

- ☐ Logs en backend/logs/ (rotación diaria)

Entregables:

# backend/logger.py
def log_job_execution(job_name: str, status: str, duration: float):
    logger.info({
        "job": job_name,
        "status": status,
        "duration_ms": duration,
        "timestamp": datetime.utcnow().isoformat()
    })

### 15. CATA-79: Error handling y retry logic

- ☐ Jobs fallan gracefully (no crash total)

- ☐ Reintento automático si fallan (exponential backoff)

- ☐ Alertas a Slack si 3+ intentos fallan consecutivos

- ☐ Tabla job_errores con stack trace completo

## 📊 Criterios de Aceptación - Sprint 4 COMPLETO

- ☐ Página de detalle completamente funcional

- ☐ Gráficos renderizando datos reales

- ☐ Panel admin funcionando (solo Federico)

- ☐ Logging de jobs en producción

- ☐ Performance: detalle page carga < 2s

- ☐ Sin bloqueadores para Sprint 5

## 🔄 Dependencias para Sprint 5

- CATA-50..54 → CATA-60+: Detalle page necesario antes de QA

- CATA-76..77 → CATA-50: Endpoint requerido

## ⚠️ Puntos Críticos

- CATA-52: Gráfico es visual-critical. Joaquin: asegura performance con 100+ puntos

- CATA-74: Panel admin debe estar protegido (NO exponer endpoints sin auth)

- CATA-78: Logging debe estar desde Day 1 en prod para debugging

## 📝 Notas

- Joaquin: Las transiciones entre screener y detalle deben ser smooth

- Aldana: Admin panel puede ser simple pero debe ser útil

- Federico: Logging y retry logic previenen nightmares en producción

- Mateo: Caché de ratios es importante para performance con muchas empresas