# Sprint 5 Entregables

Período: 20 de julio - 24 de julio de 2026 (1 semana)

## 📋 Resumen Ejecutivo

Sprint 5 se enfoca en features avanzadas y optimización. El objetivo es: 1. Watchlist personal (favoritos) 2. Alertas de precios 3. Exportación de datos (CSV, Excel) 4. Performance optimization + caching

Status: 16 tasks | Asignación: Joaquin (5), Aldana (4), Mateo (4), Federico (3)

## 🎨 FRONTEND A: SCREENER + WATCHLIST

Propietario: Joaquin Levis (@joaquinlevis)

### 1. CATA-68: Botón “Agregar a watchlist”

- ☐ Star icon en cada fila de tabla screener

- ☐ Click togglea: filled star (agregado) / outline (no agregado)

- ☐ Persiste en localStorage (cliente)

- ☐ Sincroniza con backend si hay autenticación

Entregables:

// frontend/components/screener/WatchlistButton.tsx
export function WatchlistButton({ ticker }: Props) {
  const [isWatched, setIsWatched] = useState(false);
  
  return (
    <button onClick={() => setIsWatched(!isWatched)}>
      {isWatched ? '★' : '☆'} {ticker}
    </button>
  );
}

### 2. CATA-69: Página /watchlist

- ☐ Muestra solo empresas en watchlist

- ☐ Mismos filtros que screener principal

- ☐ Eliminar de watchlist: click derecho o botón trash

- ☐ Vacío: muestra “Agrega empresas para monitorear”

### 3. CATA-70: Comparador de empresas

- ☐ Seleccionar 2-4 empresas de watchlist

- ☐ Botón “Comparar”

- ☐ Tabla lado a lado: métricas de cada una

- ☐ Gráficos superpuestos (precio, CAGR, ROE)

Criterios de aceptación: - [ ] Máximo 4 empresas simultáneamente - [ ] Colores distintos para cada empresa - [ ] Mobile: scroll horizontal si es necesario

### 4. CATA-71: Exportar watchlist a CSV

- ☐ Botón “Descargar watchlist”

- ☐ CSV con empresas del watchlist actual

- ☐ Incluye últimos ratios conocidos

### 5. CATA-99: Alertas de precio

- ☐ Interfaz: “Notificar si AAPL sube sobre $170”

- ☐ Almacena en localStorage (por ahora, sin backend)

- ☐ Muestra badge con # de alertas activas

- ☐ Click en badge muestra/edita alertas

## 📋 FRONTEND B: PROCESOS + DASHBOARD

Propietario: Aldana Oviedo (@OviedoAldana)

### 6. CATA-100: Dashboard principal

- ☐ Resumen: # empresas, cambio % del mercado, última actualización

- ☐ 4 cards: Descarga precios, Cálculo ratios, Watchlist, Comparador

- ☐ Quick links a paginas principales

### 7. CATA-101: Estadísticas generales

- ☐ Distribución PER (histograma)

- ☐ Distribución CAGR (histograma)

- ☐ Top 10 por PER, Top 10 por CAGR

- ☐ Última actualización de cada métrica

### 8. CATA-102: Responsiveness + mobile UI

- ☐ Todas las páginas en viewport < 600px

- ☐ Stack vertical en mobile

- ☐ Menú hamburguesa en lugar de sidebar

- ☐ Botones al menos 44x44px para touch

### 9. CATA-103: Theming (light/dark mode)

- ☐ Toggle en navbar

- ☐ Colores: light (#fff, #000) y dark (#1a1a1a, #f0f0f0)

- ☐ Persiste en localStorage

- ☐ Sistema de CSS variables para fácil cambio

## 💰 BACKEND B: OPTIMIZACIÓN

Propietario: Mateo Llorente (@mateollorente)

### 10. CATA-107: Índices de DB para performance

- ☐ CREATE INDEX en columnas frecuentes:

  - precios_raw (ticker_sec, fecha_descarga DESC)

  - financials_raw (cik, periodo DESC)

  - ratios (per_ttm, cagr_5y) para filtrados rápidos

- ☐ Analiza query plans con EXPLAIN

### 11. CATA-108: Agregados pre-calculados

- ☐ Vista materializada ratios_latest con últimos valores

- ☐ Refresh automático después de Job 2

- ☐ Queries al screener usan vista en lugar de tabla raw

### 12. CATA-109: Endpoint /stats (estadísticas)

- ☐ Retorna histogramas de PER, CAGR, etc.

- ☐ Query a vista materializada (< 100ms)

- ☐ Response cacheado por 1 hora

### 13. CATA-110: Validación de datos rigurosa

- ☐ Todos los inputs validados con Pydantic

- ☐ Rechazar valores fuera de rango (ej: PER > 1000, CAGR > 500%)

- ☐ Logging de rechazos para debugging

## 🔌 BACKEND A: WATCHLIST + ALERTAS

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 14. CATA-99: Endpoint watchlist (future)

- ☐ Placeholder para GET/POST /user/watchlist (autenticación pendiente)

- ☐ Por ahora: localStorage en frontend (implementado en CATA-68)

- ☐ Documentación para Sprint 6 cuando se agregue auth

### 15. CATA-100: Health check endpoint

- ☐ GET /health retorna status JSON

- ☐ Check: DB conectada, Jobs running, Cache healthy

- ☐ Response: {"status": "ok", "timestamp": "2026-07-20T..."} o error

### 16. CATA-101: Documentación API final

- ☐ OpenAPI/Swagger spec completo

- ☐ Actualizar /docs/04-contrato-api.md

- ☐ Ejemplos de todas las endpoints principales

## 📊 Criterios de Aceptación - Sprint 5 COMPLETO

- ☐ Watchlist completamente funcional (localStorage)

- ☐ Comparador de empresas funciona con 2-4 selecciones

- ☐ Dashboard muestra estadísticas en tiempo real

- ☐ Mobile UI responsive en todos los breakpoints

- ☐ Índices de DB mejoran query time > 50%

- ☐ Alertas guardadas en localStorage (backend preparado)

- ☐ Sin bloqueadores para Sprint 6

## 🔄 Dependencias para Sprint 6

- CATA-68..71 → CATA-115: Watchlist es feature estable

- CATA-107..110 → CATA-114: Performance listo para producción

## ⚠️ Puntos Críticos

- CATA-70 (Comparador): UI compleja, start early

- CATA-107 (Índices): Performance crítica si hay muchas empresas

- CATA-102 (Mobile): No dejar para el final, probar constantemente

## 📝 Notas

- Joaquin: Watchlist es core feature, invierte tiempo en UX

- Aldana: Dashboard es “landing page” — prioridad visual

- Mateo: Índices de DB pueden no parecer “importantes” pero ahorran $ en servidor

- Federico: Health check es standard en producción, agregalo simple

## 🎯 Fin de Funcionalidad “Base”

Al final de Sprint 5, la aplicación tiene: ✅ Screener completo con filtros ✅ Detalle de empresas con gráficos ✅ Watchlist y comparador ✅ Admin panel con controles de jobs ✅ Dashboard y estadísticas ✅ Performance optimizada

Sprint 6 es polish, testing, y deployment único.