# Sprint 6 Entregables

Período: 27 de julio - 31 de julio de 2026 (1 semana)

## 📋 Resumen Ejecutivo

Sprint 6 es el sprint final de QA, polish, y deployment. El objetivo es: 1. Testing exhaustivo (manual + E2E) 2. Performance + seguridad 3. Deployment a producción (Coolify) 4. Documentación final y handoff

Status: 8 tasks | Asignación: Federico (5), Joaquin (1), Aldana (1), Mateo (1)

## 🧪 QA & TESTING

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 1. CATA-111: QA completo: Screener

- ☐ Test manual todas las combinaciones de filtros

- ☐ Buscar 30+ tickers, verificar resultados correctos

- ☐ Export CSV con datos filtrados → verificar formato

- ☐ Performance: tabla con 1000 rows debe cargar < 2s

- ☐ Mobile: scrolling suave, buttons clickeables

Entregables: - Documento de test cases ejecutados (✓ pass / ✗ fail) - Screenshot de resultados por cada filtro principal

### 2. CATA-112: QA completo: Detalle page

- ☐ Test para 10+ empresas (AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, TSLA, etc.)

- ☐ Gráficos renderizan correctamente

- ☐ Tabla histórica ordena correctamente

- ☐ Links funcionan (volver a screener, compartir)

- ☐ Mobile: gráficos responsive, tabla scrolleable

### 3. CATA-113: QA completo: Watchlist + Comparador

- ☐ Agregar/remover de watchlist funciona

- ☐ Comparador con 2, 3, 4 empresas

- ☐ Gráficos superpuestos se ven claramente

- ☐ Eliminar empresa del comparador

- ☐ Exportar watchlist a CSV

### 4. CATA-114: QA completo: Jobs + Admin panel

- ☐ Job 1A (precios) se ejecuta sin errores

- ☐ Job 1B (financials) se ejecuta sin errores

- ☐ Job 2 (ratios) completa exitosamente

- ☐ Admin panel: botones funcionan

- ☐ Logs aparecen en tiempo real (tail style)

- ☐ Verificar datos nuevos aparecen en screener

### 5. CATA-115: Testing de seguridad básico

- ☐ Admin panel requiere autenticación (no accesible público)

- ☐ CSV export no incluye datos sensitivos

- ☐ Inputs validados (SQL injection, XSS)

- ☐ Rate limiting en endpoints (máx 100 req/min por IP)

- ☐ Logs no exponen credenciales o datos personales

Entregables: - Checklist de seguridad (vulnerabilidades comunes) - Documento: “Cómo reportar bugs de seguridad”

## 🚀 DEPLOYMENT

Propietario: Federico Monfa (@fmonfasani)

### 6. CATA-104: Deploy a Coolify (Staging)

- ☐ Crear proyecto CATA en Coolify UI

- ☐ Configurar variables de entorno:

  - DATABASE_URL=postgres://...

  - API_BASE_URL=https://catalaxia.staging.webshooks.com

  - LOG_LEVEL=debug

- ☐ Crear webhook GitHub → Coolify (auto-deploy on push to deploy/staging branch)

- ☐ Aplicar migraciones DB en staging

- ☐ Ejecutar Job 1A y 1B en staging

- ☐ Verificar datos en staging screener

Criterios de aceptación: - [ ] App accessible en https://catalaxia-staging.webshooks.com - [ ] DB populated con datos reales (100+ empresas) - [ ] Jobs corrieron sin errores - [ ] Logs accesibles para debugging

### 7. CATA-105: Deploy a Coolify (Producción)

- ☐ Crear proyecto CATA producción en Coolify

- ☐ Configurar variables para producción:

  - Backups automáticos DB (1x diaria)

  - Monitoreo uptime (Coolify alerts o externo)

  - Log aggregation (Coolify o ELK)

- ☐ DNS apunta a: https://catalaxia.webshooks.com

- ☐ SSL cert automático (Let’s Encrypt)

- ☐ Webhook GitHub → Coolify (auto-deploy on push to main)

- ☐ Smoke tests en producción (verificar endpoints responden)

Entregables: - App online en https://catalaxia.webshooks.com - Monitoreo activo (dashboard Coolify) - Rollback plan si algo falla

### 8. CATA-106: Documentación Final

- ☐ README.md actualizado (setup, deploy, troubleshooting)

- ☐ /docs/09-deployment.md: cómo deployar cambios futuros

- ☐ /docs/10-runbooks.md: qué hacer si X falla

  - “Job 1A no corre”: pasos de debugging

  - “Screener lento”: índices, cache, queries

  - “Datos outdated”: force job execution

- ☐ /docs/11-architecture-decisions.md: por qué decidimos A vs B

- ☐ Change log: qué se entregó cada sprint

Entregables: - Todos los docs actualizados y linkados en README - Índice de documentación clara y searcheable

## 📊 ENTREGA FINAL

### Documentos completados:

📁 /docs/
├── 01-arquitectura.md ✅ (Sprint 1)
├── 02-jobs.md ✅ (Sprint 1-3)
├── 03-base-de-datos.md ✅ (Sprint 1)
├── 04-contrato-api.md ✅ (Sprint 2-5)
├── 05-decisiones-tecnicas.md ✅ (Sprint 4)
├── 06-deployment.md ✅ (Sprint 6)
├── 07-runbooks.md ✅ (Sprint 6)
├── 08-architecture-decisions.md ✅ (Sprint 6)
├── SPRINT_1_ENTREGABLES.md
├── SPRINT_2_ENTREGABLES.md
├── SPRINT_3_ENTREGABLES.md
├── SPRINT_4_ENTREGABLES.md
├── SPRINT_5_ENTREGABLES.md
└── SPRINT_6_ENTREGABLES.md

📁 /_research/
├── COMIENZA_AQUI.md (referencia)
├── FLUJO_GENERAL.md (referencia)
├── /docs/
│   ├── FORMULAS_RATIOS.md (referencia)
│   ├── MAPEO_COLUMNAS.md (referencia)
│   ├── SCRIPT_03_FINANCIALS_SEC.md (referencia)
│   └── SCRIPT_04_PRECIOS.md (referencia)
├── /scripts/
│   ├── 03_descargar_financials_sec.py (referencia)
│   ├── 04_descargar_precios.py (referencia)
│   └── 05_calcular_ratios.py (referencia)
└── /schema/
    └── 001_initial_schema.sql (referencia)

### Code Quality:

- ✅ Backend tests: coverage > 75% (calculators > 85%)

- ✅ Frontend: ESLint + TypeScript strict mode

- ✅ Database: migraciones versionadas, rollback tested

- ✅ Logging: JSON structured, searcheable

- ✅ Security: inputs validated, no secrets in logs

- ✅ Performance: Screener < 2s, detalle < 1s, API < 200ms

### Infra & Ops:

- ✅ GitHub: CODEOWNERS, branch protection, PR templates

- ✅ Jira: 6 sprints, 98 tasks, epics linked

- ✅ CI/CD: 4 workflows (backend-ci, sql-lint, frontend-ci, deploy)

- ✅ Coolify: staging + production deployments

- ✅ Monitoring: uptime checks, error alerting, logs centralized

### Deliverables Visible:

- 🌐 Web App: https://catalaxia.webshooks.com

  - Screener: 100+ empresas con filtros funcionales

  - Detalle: gráficos, ratios históricos, comparador

  - Watchlist: favoritos personalizados

  - Admin: control de jobs

- 📊 Data:

  - PostgreSQL con 5 tablas, 100+ empresas

  - Precios actualizados cada 15 min

  - Ratios calculados cada 1 hora

  - Histórico 52 semanas

- 📚 Documentation:

  - 11 guías (arquitectura, API, deployment, runbooks)

  - README con setup local + deploy en 10 pasos

  - Reference docs de cada script y componente

  - Sprint planning guide para futuros sprints

- 👥 Team Enablement:

  - CODEOWNERS asignados (protege código por propietario)

  - Jira con clear ownership + sprint planning

  - Runbooks para troubleshooting común

  - Code review process establecido

## 📊 Criterios de Aceptación - PROJECT COMPLETO

- ☐ ✅ App deployada en producción sin errores

- ☐ ✅ Todos los jobs ejecutándose en schedule

- ☐ ✅ Screener muestra 100+ empresas con datos correctos

- ☐ ✅ Detalle page funcional y performante

- ☐ ✅ Watchlist + comparador funcionales

- ☐ ✅ Admin panel con controles de jobs

- ☐ ✅ Mobile UI completamente responsive

- ☐ ✅ Tests pasando (coverage > 75%)

- ☐ ✅ Documentación completa y actualizada

- ☐ ✅ Zero production bugs en primeras 48 horas

- ☐ ✅ Equipo puede deploy cambios sin intervención

## 🎓 Handoff & Documentación Futura

Al finalizar Sprint 6:

- Equipo: Entrenamiento en 1 sesión (30 min)

  - Cómo deployar cambios

  - Cómo debuggear con logs

  - Cómo agregar nuevas features (pasos estándar)

- Procesos:

  - Sprint planning: 1 sesión semanal (1 hora)

  - Daily standup: 15 min via Slack

  - Sprint review + retro: 1 sesión (1.5 horas)

- Roadmap Futuro:

  - Sprint 7+: Features opcionales

    - Autenticación de usuarios

    - Alertas por email

    - Export a Excel avanzado

    - Comparación histórica (gráficos anuales)

  - Mantenimiento: 2-4 horas/semana (updates deps, bugs, monitoring)

## ✨ Final Status

Project catalaxia-cedears-prod: LISTO PARA PRODUCCIÓN

All systems go. 🚀