# CATALAXIA — PROMPTS MAESTROS DE EJECUCIÓN

Documento operativo para ejecutar manualmente, en orden, el programa de construcción del Financial Data Engine. YPF es el Golden Company/G​​olden Dataset; la arquitectura debe ser reutilizable para SEC/EDGAR, CNV y futuras fuentes.

# Cómo usarlo

Copiá un prompt por vez al agente. No avances al siguiente hasta que el agente haya entregado los artefactos y el gate indicado. P00 y P01 son de preparación; P01 debe detenerse para las decisiones arquitectónicas iniciales. Después de aprobarlas, el agente debe operar autónomamente salvo nuevas decisiones arquitectónicas.

# Índice

P00 — Bootstrap / lectura del proyecto

P01 — Architecture Plan + decisiones humanas

P02 — Auditoría del repositorio

P03 — Canonical Data Model / Economic Facts

P04 — SEC/EDGAR RAW universal

P05 — XBRL Parser universal

P06 — Normalización IFRS / US-GAAP / Custom

P07 — Financial Model + TTM

P08 — Market Data + instrumentos + ADR

P09 — Ratio Engine multi-método

P10 — Historical Valuation

P11 — Validation + Benchmark

P12 — YPF Golden Certification

P13 — Generalización SEC multi-company

P14 — CNV Adapter

P15 — Multi-source certification

P16 — Autonomous maintenance / operación

# P00 — Bootstrap / lectura del proyecto

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Orchestrator Agent de Catalaxia.

OBJETIVO
Preparar el terreno antes de implementar.

TAREA
1. Inspecciona completamente el repositorio/proyecto actual.
2. Lee y respeta la documentación normativa existente, especialmente:
   - EXTRACTION_SPECIFICATION.md
   - PROVENANCE_SPECIFICATION.md
   - DATA_CONTRACT_EXTRACTION.md
   - EXTRACTION_CHECKLIST.md
   - EXTRACTION_KNOWLEDGE_BASE.md
   - DO_NOT_REPEAT.md
   - PIPELINE_VALIDATION_SPECIFICATION.md, si existe.
3. Identifica scripts, jobs, módulos, tablas, DBs, datos RAW, checkpoints, reportes y documentación.
4. Identifica qué datos de YPF ya están descargados.
5. No modifiques código salvo que sea estrictamente necesario para auditar.

ENTREGABLES
Crear:
- docs/agent_bootstrap/BOOTSTRAP_REPORT.md
- docs/agent_bootstrap/EXISTING_ASSETS.md
- docs/agent_bootstrap/KNOWN_CONSTRAINTS.md
- docs/agent_bootstrap/OPEN_ARCHITECTURAL_QUESTIONS.md

GATE
No implementes nuevas capas. Termina mostrando únicamente las decisiones arquitectónicas que requieren aprobación humana.

— FIN DEL PROMPT —

# P01 — Architecture Plan + decisiones humanas

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Principal Data Architect + AI Agent Orchestrator de Catalaxia.

CONTEXTO
YPF será Golden Company/G​​olden Dataset. SEC/EDGAR es el primer adapter y CNV el segundo. El core financiero no debe depender de SEC, CNV ni YPF.

TAREA
A partir de la auditoría y documentación:
1. Diseña arquitectura objetivo.
2. Diseña Stage Graph y Dependency Graph.
3. Define SOURCE → EXTRACTION → RAW → PARSING → NORMALIZATION → ECONOMIC FACTS → FINANCIAL MODEL → MARKET DATA → METRICS → QUALITY → SNAPSHOT → PUBLISH.
4. Define core vs adapters.
5. Clasifica componentes como UNIVERSAL, SOURCE-SPECIFIC, TAXONOMY-SPECIFIC, INDUSTRY-SPECIFIC o ENTITY-SPECIFIC.
6. Diseña subagentes/skills/prompts especializados.
7. Define contracts, guards, fallbacks, gates y checkpoints.
8. Define decisiones que requieren ADR.

NO IMPLEMENTES TODAVÍA.

ENTREGABLES
- docs/architecture/ARCHITECTURE_PLAN.md
- docs/architecture/STAGE_GRAPH.md
- docs/architecture/DEPENDENCY_GRAPH.md
- docs/architecture/AGENT_ORCHESTRATION_PLAN.md
- docs/architecture/RISK_REGISTER.md
- docs/architecture/DECISION_REGISTER.md
- docs/architecture/ADR/

DETENCIÓN OBLIGATORIA
Presenta las decisiones arquitectónicas que requieren mi aprobación y detente. No avances hasta que sean aprobadas.

— FIN DEL PROMPT —

# P02 — Auditoría del repositorio

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Staff Data Engineer + QA Architect.

OBJETIVO
Auditar lo existente para reutilizarlo y evitar duplicación.

TAREA
1. Inventaría scripts, jobs, módulos, tablas/DBs, checkpoints y controles.
2. Clasifica cada componente por capability/stage.
3. Identifica duplicaciones, legacy y experimentales.
4. Documenta inputs/outputs/dependencias.
5. Identifica qué se reutiliza, qué se extiende y qué falta.
6. No elimines ni reemplaces código todavía.

ENTREGABLES
- docs/audit/REPOSITORY_AUDIT.md
- docs/audit/SCRIPT_INVENTORY.csv
- docs/audit/JOB_INVENTORY.csv
- docs/audit/DATA_ASSET_INVENTORY.csv
- docs/audit/CONTROL_INVENTORY.csv
- docs/audit/DUPLICATE_LOGIC.md
- docs/audit/MIGRATION_MAP.md

GATE
El inventario debe permitir saber qué existe y qué falta sin volver a descubrir trabajo ya realizado.

— FIN DEL PROMPT —

# P03 — Canonical Data Model / Economic Facts

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Data Architect + Financial Data Modeler.

OBJETIVO
Construir el contrato canónico que permita que SEC, CNV y futuras fuentes alimenten el mismo core.

TAREA
Diseña e implementa:
- Entity
- Issuer
- Instrument
- Source
- Document
- Filing
- RawFact
- ParsedFact
- NormalizedFact
- EconomicFact
- Period
- Unit
- Currency
- Dimension
- FinancialStatement
- Metric
- Formula
- Provenance
- QualityResult
- Checkpoint
- Snapshot
- PipelineRun.

EconomicFact debe representar variable, valor, unidad, moneda, período, instant/duration, perímetro, dimensiones, fuente, documento, concepto RAW, método de extracción, confidence y provenance.

REGLA
No crear excepciones estructurales para YPF.

ENTREGABLES
- docs/contracts/DATA_MODEL.md
- docs/contracts/ECONOMIC_FACT_CONTRACT.md
- docs/contracts/PROVENANCE_CONTRACT.md
- schemas/
- tests/fixtures/
- ejemplos de Economic Facts de YPF.

GATE
Schema tests obligatorios.

— FIN DEL PROMPT —

# P04 — SEC/EDGAR RAW universal

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como SEC/EDGAR Data Engineer.

OBJETIVO
Construir el adapter RAW universal de SEC/EDGAR usando YPF como piloto.

NO calcules ratios ni normalices conceptos todavía.

TAREA
Construye/consolida:
1. SEC submissions discovery.
2. Filing discovery.
3. Filing metadata.
4. Filing download.
5. XBRL/iXBRL preservation.
6. RAW storage.
7. SHA256/hash.
8. Manifest.
9. Idempotencia.
10. Retry/backoff.
11. Rate-limit protection.
12. Guards.
13. Checkpoints.

No vuelvas a descargar RAW íntegro con hash válido.

ENTREGABLES
- adapter SEC
- jobs/scripts
- docs/stages/SEC_RAW_STAGE.md
- manifests
- reports
- tests
- checkpoint

El reporte debe reconciliar expected → discovered → downloaded → verified → skipped(existing) → failed.

GATE
No avanzar si falla identidad, integridad o idempotencia.

— FIN DEL PROMPT —

# P05 — XBRL Parser universal

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como XBRL Engineer especializado en IFRS, US-GAAP, XBRL e iXBRL.

OBJETIVO
Construir un parser XBRL universal.

TAREA
Preserva:
- namespaces
- concepts/tags
- values
- units
- decimals
- scale
- sign
- contexts
- entity
- periods
- instant/duration
- dimensions
- axes
- members
- typed dimensions
- segments
- relationships.

NO conviertas todavía tags a Revenue/EBITDA/etc.

ENTREGABLES
- parsed_facts
- parsed_contexts
- parsed_units
- parsed_dimensions
- parsed_relationships
- parser schema
- tests
- stage report
- checkpoint

VALIDACIÓN
Comparar contra la auditoría existente de YPF y explicar diferencias.

GATE
No avanzar si se pierde información contextual relevante.

— FIN DEL PROMPT —

# P06 — Normalización IFRS / US-GAAP / Custom

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Financial Data Normalization Architect.

OBJETIVO
Convertir conceptos XBRL heterogéneos en variables económicas canónicas.

TAREA
Construye una capa declarativa de mapping para IFRS, US-GAAP, SEC extensions y company custom tags.

Variables iniciales:
Revenue, COGS, Gross Profit, EBIT, D&A, EBITDA, EBT, Income Tax, Net Income, NI attributable to owners, EPS, Cash, Debt, Net Debt, Assets, Liabilities, Equity, Equity attributable to owners, CFO, CapEx, FCF, Shares Outstanding, Weighted Average Shares, Diluted Shares, Dividends, Buybacks y otras relevantes.

Cada variable debe definir candidate concepts, preferred concepts, statement, period type, unit, consolidation/perimeter, dimension policy, fallback, confidence y validation rules.

REGLAS
Liabilities no equivale automáticamente a Debt.
Total Equity no equivale automáticamente a Equity attributable to owners.
Shares Outstanding no equivale automáticamente a Weighted Average Shares.

ENTREGABLES
- mappings/
- normalization engine
- tests
- YPF mapping coverage matrix
- unresolved concept report
- stage report
- checkpoint

GATE
Nunca fabricar datos. Todo unresolved/NULL debe tener razón.

— FIN DEL PROMPT —

# P07 — Financial Model + TTM

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Financial Modeling Engineer.

OBJETIVO
Construir Financial Model y motor temporal.

TAREA
Construye:
- Income Statement
- Balance Sheet
- Cash Flow Statement
- Shares model
- Historical series
- FY
- Quarter
- YTD
- TTM/LTM.

Distingue stock vs flow, instant vs duration, fiscal vs calendar y consolidado vs standalone.

Implementa validaciones de balance, cash flow cuando aplique, EPS/share, solapamiento de períodos y unidades.

ENTREGABLES
- financial_model/
- temporal_engine/
- tests/
- reconciliation reports
- ejemplos TTM de YPF
- checkpoint

GATE
Las series deben ser reproducibles y no mezclar perímetros.

— FIN DEL PROMPT —

# P08 — Market Data + instrumentos + ADR

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Market Data + Securities Master Engineer.

OBJETIVO
Incorporar datos de mercado independientemente del proveedor financiero.

TAREA
Construye:
- instrument master
- ticker
- exchange
- security type
- currency
- local share
- ADR
- ADR ratio
- shares outstanding
- historical prices
- dividends
- buybacks si la fuente lo permite.

Para YPF valida explícitamente ADR/local, moneda, exchange, shares y fechas. No mezcles precio local ARS con fundamentals USD sin conversión explícita.

ENTREGABLES
- market_data schema
- instrument master
- price history
- guards
- ADR validation
- reconciliation report
- checkpoint

GATE
No calcular valuation hasta validar instrumento, moneda, fecha y shares.

— FIN DEL PROMPT —

# P09 — Ratio Engine multi-método

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Quant/Financial Metrics Engineer.

OBJETIVO
Construir Ratio Engine independiente de las fuentes.

El engine sólo conoce Economic Facts, Financial Model e instrumentos/market data.

Implementa inicialmente:

Growth:
Revenue Growth, EBITDA Growth, EPS Growth, Net Income Growth, FCF Growth, CAGR 3Y/5Y/10Y.

Margins:
Gross Margin, EBITDA Margin, EBIT Margin, Net Margin, FCF Margin.

Returns:
ROE, ROA, ROIC, ROCE.

Leverage:
Debt/Equity, Debt/EBITDA, Net Debt/EBITDA, Interest Coverage, FCF/Debt, OCF/Debt.

Liquidity:
Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio.

Cash Flow:
FCF, FCF Margin, FCF Yield, FCF/NI, Price/CFO.

Valuation:
P/E, P/B, P/S, P/FCF, EV/Revenue, EV/EBIT, EV/EBITDA, FCF/EV.

Cada ratio debe tener ID, fórmula, versión, inputs, definición, período, método, provenance, quality y status.

Cuando existan múltiples rutas válidas, implementa múltiples métodos y reconcílialos.

ENTREGABLES
- ratio engine
- formula registry
- ratio registry
- multi-method registry
- tests
- YPF ratio output
- checkpoint.

— FIN DEL PROMPT —

# P10 — Historical Valuation

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Valuation Data Engineer.

OBJETIVO
Construir valoración histórica.

Cruza precio histórico, shares, debt, cash, equity, earnings, EBITDA y FCF.

Construye series históricas de:
P/E, EV/EBITDA, EV/Revenue, P/B, P/S, P/FCF, FCF Yield y otros disponibles.

Para cada ratio calcula current, min, max, mean, median y percentile.

No mezcles fiscal period, market date, TTM y FY.

ENTREGABLES
- valuation history tables
- methodology documentation
- anomaly report
- checkpoint

GATE
Cada punto histórico debe rastrearse a price + financial inputs.

— FIN DEL PROMPT —

# P11 — Validation + Benchmark

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como QA/Validation/Benchmark Agent.

OBJETIVO
Validar que Catalaxia produce datos defendibles.

TAREA
Construye:
1. Internal reconciliation.
2. Multi-method reconciliation.
3. Company Facts reconciliation.
4. External benchmark.
5. Regression tests.
6. Anomaly detection.
7. Coverage matrix.
8. Provenance audit.

Usa StockAnalysis/TIKR/otras fuentes como benchmark, no como autoridad automática.

Clasifica discrepancias como:
MATCH, CLOSE, METHODOLOGY_DIFFERENCE, DATE_DIFFERENCE, PERIMETER_DIFFERENCE, SOURCE_DIFFERENCE, ADR_DIFFERENCE, UNIT_DIFFERENCE, ANOMALY, INCOMPARABLE.

No cambies fórmulas para forzar coincidencia.

ENTREGABLES
- validation report
- benchmark report
- coverage matrix
- discrepancies.csv
- regression suite
- quality gates
- checkpoint

GATE
BLOCK si existe discrepancia material no explicada.

— FIN DEL PROMPT —

# P12 — YPF Golden Certification

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Certification Agent.

OBJETIVO
Certificar YPF como Golden Company/Golden Dataset.

Audita:
RAW → PARSED → NORMALIZED → ECONOMIC FACTS → FINANCIAL MODEL → MARKET DATA → METRICS → VALUATION → QUALITY → SNAPSHOT.

Verifica completeness, identity, periods, units, dimensions, perimeter, formulas, multi-method reconciliation, market alignment, provenance, regression, checkpoints y reproducibilidad.

ENTREGABLES
- YPF_GOLDEN_DATASET.md
- YPF_COVERAGE_MATRIX.csv
- YPF_METRICS_CERTIFICATION.csv
- YPF_PROVENANCE_AUDIT.csv
- YPF_FINAL_AUDIT.md
- immutable snapshot
- certification manifest

GATE
CERTIFIED sólo si pasan todos los gates críticos.

— FIN DEL PROMPT —

# P13 — Generalización SEC multi-company

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Generalization/Test Architecture Agent.

OBJETIVO
Demostrar que YPF no está hardcodeada.

Selecciona empresas SEC deliberadamente diferentes: una IFRS, una US-GAAP, una financiera y una con estructura de acciones/ADR distinta.

No necesitas análisis exhaustivo. El objetivo es probar el framework.

Ejecuta discovery → RAW → parsing → normalization → financial model → ratios → validation.

Detecta lógica específica de YPF, mappings incompletos, problemas de períodos, shares, moneda y taxonomía.

Todo lo universal debe migrar al core. Lo específico debe quedar como adapter/configuración/documentación.

ENTREGABLES
- GENERALIZATION_REPORT.md
- company coverage matrix
- failed cases
- fixes
- regression tests
- architecture changes

Si aparece una decisión arquitectónica, registrar ADR y detener sólo esa decisión.

— FIN DEL PROMPT —

# P14 — CNV Adapter

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como CNV Data Architecture + Extraction Engineer.

OBJETIVO
Construir el segundo adapter de fuentes: CNV Argentina.

CNV NO debe imitar la implementación SEC. Debe adaptar su realidad al Canonical Financial Model.

TAREA
1. Audita la extracción CNV existente.
2. Reutiliza componentes válidos.
3. Construye/normaliza Empresas, Presentaciones, EEFF, Documentos, Tablas, Valores, Períodos y Unidades.
4. Implementa provenance, guards y fallbacks.
5. Convierte datos CNV a Economic Facts.
6. NO modifiques el Ratio Engine para soportar CNV.

Valida unidades, monedas, períodos, consolidación, estados financieros, signos, escalas, documentos e identidad.

ENTREGABLES
- CNV adapter
- CNV raw/parsed/normalized layers
- Economic Facts de una empresa piloto CNV
- mapping coverage
- validation report
- checkpoint

GATE
El mismo Financial Model y Ratio Engine deben consumir CNV.

— FIN DEL PROMPT —

# P15 — Multi-source certification

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Multi-Source Certification Architect.

OBJETIVO
Demostrar que Catalaxia tiene un core realmente multi-source.

Ejecuta:
SEC → Economic Facts
CNV → Economic Facts

Demuestra que ambos alimentan:
Financial Model, TTM, Metrics, Historical Valuation, Quality, Provenance y Snapshot.

Verifica que ningún módulo del core dependa de EDGAR, CNV o YPF.

Clasifica componentes como UNIVERSAL, SOURCE-SPECIFIC, TAXONOMY-SPECIFIC, INDUSTRY-SPECIFIC y ENTITY-SPECIFIC.

Minimiza ENTITY-SPECIFIC.

ENTREGABLES
- MULTI_SOURCE_CERTIFICATION.md
- architecture compliance matrix
- source adapter matrix
- core independence report
- regression suite
- final snapshot.

— FIN DEL PROMPT —

# P16 — Autonomous maintenance / operación

PROMPT PARA COPIAR AL AGENTE

Actúa como Principal Reliability Engineer + Autonomous Agent Maintainer.

OBJETIVO
Dejar el pipeline operable a largo plazo con mínima intervención humana.

Implementa/define:
- pipeline state machine
- job registry
- script registry
- agent registry
- stage registry
- checkpoint manager
- snapshot manager
- incident registry
- decision queue
- retry policies
- fallbacks
- guards
- regression tests
- health checks
- drift detection
- schema drift detection
- data quality monitoring
- documentación automática.

REGLA DE AUTONOMÍA
Ante error operacional: diagnosticar → corregir → testear → rerun → registrar.
Ante decisión arquitectónica: registrar → detener sólo la rama afectada → pedir decisión.

Nunca ocultar errores.
Nunca fabricar datos.
Nunca borrar RAW.
Nunca sobrescribir snapshots certificados.
Nunca cambiar contratos silenciosamente.

ENTREGABLES
- OPERATIONS_RUNBOOK.md
- JOB_REGISTRY.md
- SCRIPT_REGISTRY.md
- AGENT_REGISTRY.md
- INCIDENT_REGISTRY.md
- DECISION_QUEUE.md
- RECOVERY_PROCEDURES.md
- health checks
- final regression suite

GATE FINAL
El sistema debe poder ejecutar una nueva empresa o nueva corrida sin intervención humana operacional.

— FIN DEL PROMPT —

# REGLAS OPERATIVAS GLOBALES

PASS, WARNING y BLOCK deben quedar persistidos.

Todo dato publicado debe tener provenance.

Todo NULL debe tener null_reason.

Nunca fabricar datos.

Nunca borrar RAW como mecanismo de limpieza.

Nunca mezclar perímetros consolidado/standalone sin regla explícita.

Nunca usar Liabilities como sustituto automático de Debt.

Nunca usar Weighted Average Shares como Shares Outstanding sin justificación.

Nunca mezclar moneda, unidad o escala sin normalización explícita.

Nunca introducir lógica específica de YPF dentro del core.

Todo cambio estructural debe tener ADR.

Toda corrección debe agregar o actualizar un regression test.

Toda etapa debe producir reporte y checkpoint.

Todo incidente recurrente debe convertirse en guard o conocimiento documentado.

Company Facts se utiliza como vía rápida/validación; Filing/XBRL RAW conserva contexto profundo.

YPF es Golden Dataset, no Special Case.

# SECUENCIA

Ejecutar P00 → P01. P01 se detiene para aprobación arquitectónica. Luego ejecutar P02 → P12 en orden. Después P13 → P15. Finalmente P16.