## Slide 1
webshooks.
Desarrollo de Software · LATAM
Propuesta
Comercial
Screener fundamental de CEDEARs y acciones argentinas, con datos oficiales y trazables.
Cliente Catalaxia S.A.
Fecha Julio 2026
Convertí data pública
en decisiones de inversión
con una plataforma propia.
Propuesta de Solución: Screener web que integra SEC, CNV e IAMC, calcula ~16 ratios fundamentales y expone empresa + instrumento (CEDEAR/ADR) en una sola vista.
FastAPI
React
PostgreSQL
Docker
Datos oficiales

## Slide 2
01
El proyecto en una vista
Qué construimos, para quién y con qué alcance.

## Slide 3
webshooks.
Resumen ejecutivo
Una plataforma de análisis fundamental lista para operar, no un prototipo.
webshooks.com
1
733
instrumentos CEDEAR / ADR
~16
ratios fundamentales
3
fuentes oficiales SEC · CNV · IAMC
4
semanas de desarrollo
¿Qué incluye?
▸ Screener web filtros por ratio, sector y país.
▸ Ficha de empresa estados financieros + ratios calculados.
▸ Doble precio acción local y ADR/CEDEAR en la misma vista.
▸ API propia FastAPI documentada (OpenAPI).
▸ Datos trazables cada dato guarda su source_url.
▸ Deploy reproducible Docker + Postgres, un comando.

## Slide 4
webshooks.
Alcance del trabajo
Qué entra en esta propuesta, agrupado por capa.
webshooks.com
2
Datos
▸ Extracción SEC (10-K/20-F), CNV, IAMC.
▸ Normalización ratios homogéneos entre fuentes.
▸ Trazabilidad source_url por cada campo.
▸ Cache re-ejecución idempotente por bloque.
Producto
▸ Screener tabla filtrable + orden por ratio.
▸ Ficha empresa + instrumento (2 niveles).
▸ Export CSV / JSON descargable.
▸ Auth login y roles básicos.
Plataforma
▸ API FastAPI + OpenAPI.
▸ DB PostgreSQL 16.
▸ Deploy Docker Compose reproducible.
▸ Handover docs + repo + accesos.

## Slide 5
webshooks.
Stack técnico
Tecnologías estándar, mantenibles y sin lock-in.
webshooks.com
3
BACKEND
Lenguaje
Python 3.11
Framework
FastAPI
Base de datos
PostgreSQL 16
ORM / migr.
SQLAlchemy + Alembic
Datos
pandas · httpx
Tests
pytest
FRONTEND / INFRA
UI
React + Vite
Estilos
Tailwind CSS
Datos/estado
TanStack Query
Contenedores
Docker Compose
Reverse proxy
Traefik / nginx
CI
GitHub Actions
Sin lock-in
Todo el stack es open-source y estándar de industria: cualquier equipo puede continuar el proyecto sin dependencias propietarias.

## Slide 6
webshooks.
Entregables por hito
Qué recibís y cuándo.
webshooks.com
4
Semana
Entregable
Estado al cierre
Semana 1
Infra + API base + esquema DB
Navegable
Semana 2
Front real conectado a la API
Navegable
Semana 3
Screener + ficha + doble precio
Funcional
Semana 4
QA, export, docs y handover
Entregado

## Slide 7
webshooks.
Equipo asignado
Roles claros, un punto de contacto.
webshooks.com
5
Tech Lead / Backend
▸ Responsable arquitectura y API.
▸ Dedicación full-time.
Frontend
▸ Responsable screener y ficha.
▸ Dedicación full-time.
Data Engineer
▸ Responsable extracción y normalización.
▸ Dedicación part-time.
PM / QA
▸ Responsable seguimiento y calidad.
▸ Dedicación part-time.

## Slide 8
webshooks.
Cronograma
4 semanas · entregas navegables desde la semana 1.
webshooks.com
6
Semana 1
▸ Infra VPS + Docker + Postgres.
▸ API base endpoints + OpenAPI.
▸ DB esquema + migraciones.
Semana 2
▸ Front layout + routing.
▸ Conexión front ↔ API real.
▸ Auth login básico.
Semana 3
▸ Screener filtros + orden.
▸ Ficha empresa + instrumento.
▸ Doble precio local + ADR.
Semana 4
▸ QA tests + fixes.
▸ Export CSV / JSON.
▸ Handover docs + accesos.

## Slide 9
webshooks.
Inversión
Precio cerrado, sin costos ocultos.
webshooks.com
7
Inversión total del proyecto
USD 6.800
Alcance cerrado · 4 semanas
Incluye desarrollo, deploy reproducible, documentación y 2 semanas de soporte post-entrega.
Opciones de pago
50 / 50
Anticipo y entrega
2 x 3.400
40 / 30 / 30
Por hitos
3 pagos
Contado
Pago único al inicio
6.460

## Slide 10
webshooks.
Próximos pasos
Del sí al kickoff en 48 horas.
webshooks.com
8
01
Aprobación
Confirmás alcance y forma de pago.
02
Anticipo
Primer pago y firma de la propuesta.
03
Kickoff
Accesos, repos y arranque de Semana 1.
04
Entrega
Handover a las 4 semanas + soporte.
Duración 4 semanas
Inversión USD 6.800
Stack FastAPI + React
Entrega reproducible + docs
Soporte 2 semanas
Contacto webshooks.com
Propuesta válida por 30 días desde su emisión.